附件：1．“高质发展后发先至”评价指标体系

2．经济发展高质量三年行动计划

3．改革开放高质量三年行动计划

4．城乡建设高质量三年行动计划

5．文化建设高质量三年行动计划

6．生态环境高质量三年行动计划

7．人民生活高质量三年行动计划

8．全面从严治党纵深推进三年行动计划

附件1

# “高质发展后发先至”评价指标体系

| 序号 | 指 标 | 计量单位 | 数据来源部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、经济发展高质量 |  |
| 1 | 地区生产总值（2015年价格） | 亿元 | 市统计局 |
|  | 人均地区生产总值 | 万元 | 市统计局 |
|  | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 市统计局 |
|  | “三新”经济增加值占地区生产总值比重 | % | 市统计局 |
| 2 | 累计产业投资 | 亿元 | 市统计局 |
|  | 累计规模以上工业投资 | 亿元 | 市统计局 |
|  | 制造业投资占工业投资比重 | % | 市统计局 |
| 3 | 工业应税销售收入 | 亿元 | 市国税局 |
|  | 工业应税销售收入年均增长 | % | 市国税局 |
| 4 | 一般公共预算收入（当年价） | 亿元 | 市财政局 |
|  | 一般公共预算收入占地区生产总值比重 | % | 市财政局、统计局 |
| 5 | 工业增值税 | 亿元 | 市国税局 |
|  | 工业增值税年均增长 | % | 市国税局 |
| 6 | 单位建设用地税收收入 | 亿元/千公顷 | 市国税局、地税局、国土局 |
| 7 | 境内外上市企业数量 | 家 | 市金融办 |
| 8 | 研发经费支出占地区生产总值比重 | % | 市科技局、统计局 |
| 9 | 政府债务率 | % | 市财政局 |
| 二、改革开放高质量 |  |
| 10 | 外贸进出口 | 亿美元 | 市商务局 |
|  | 出口 | 亿美元 | 市商务局 |
| 11 | 实际利用外资 | 亿美元 | 市商务局 |
|  | 战略性新兴产业实际利用外资占实际利用外资总额比重 | % | 市商务局 |
| 12 | 港口吞吐量 | 亿吨 | 市港口局、港口控股 |
|  | 集装箱运量 | 万标箱 | 市港口局、港口控股 |
| 13 | 营商环境指数 | % | 市编委办、统计局 |
| 14 | 民营经济增加值占地区生产总值比重 | % | 市统计局 |
| 15 | 一般贸易进出口占货物进出口总额比重 | % | 市商务局 |
| 16 | 制造业对外投资占对外投资总额比重 | % | 市商务局 |
| 三、城乡建设高质量 |  |
| 17 | 城镇常住人口中户籍人口比重 | % | 市公安局、统计局 |
| 18 | 城市万人公交车拥有量 | 标台 | 市交通局 |
| 19 | 行政村双车道四级公路覆盖率 | % | 市交通局 |
| 20 | 美丽宜居乡村建设水平 | % | 市城建局 |
| 21 | 区域供水入户率 | % | 市水利局 |
| 22 | 农业农村现代化发展水平 | - | 市委农工办、农委、统计局 |
| 四、文化建设高质量 |  |
| 23 | 社会文明程度测评指数 | - | 市委宣传部 |
| 24 | 文化及相关产业增加值占地区生产总值比重 | % | 市统计局 |
| 25 | 人均拥有公共文化体育设施面积 | 平方米 | 市文广新局、体育局 |
| 26 | 村（社区）综合性文化服务中心建成率 | % | 市文广新局 |
| 27 | 居民综合阅读率 | % | 市文广新局 |
| 五、生态环境高质量 |  |
| 28 | 单位地区生产总值能耗 | 吨标准煤/万元 | 市统计局 |
| 29 | 空气质量优良天数比率 | % | 市环保局 |
| 30 | 地表水达到或好于Ⅲ类水体比例 | % | 市环保局 |
| 31 | 受污染耕地安全利用率 | % | 市农委 |
| 32 | 城镇绿化覆盖率 | % | 市城建局 |
| 33 | 污水集中处理率 | % | 市城建局 |
| 六、人民生活高质量 |  |
| 34 | 居民人均可支配收入与人均地区生产总值之比 | % | 连云港调查队、市统计局 |
| 35 | 城乡居民收入比 | % | 连云港调查队 |
| 36 | 城镇调查失业率 | % | 连云港调查队 |
| 37 | 现代教育发展水平 | - | 市教育局 |
| 38 | 护理型床位数占养老机构床位数比例 | % | 市民政局 |
| 39 | 城乡低保标准 | 元 | 市民政局 |
| 40 | 公众安全感 | % | 市综治办 |
| 满意度指标 |
|  | 人民群众对高质量发展成果的满意度 | % | 市统计局 |

附件2

# 经济发展高质量三年行动计划

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和省委、省政府决策部署，牢固确立新发展理念，以“高质发展后发先至”为主题主线，坚持质量第一、效益优先，以提高全要素生产率为中心，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，加快建设现代化经济体系。

## 二、工作目标

到2020年，全市综合实力显著增强，地区生产总值和居民人均可支配收入增速明显高于全省平均水平，一般公共预算收入年均增长15%以上、达到330亿元。工业投入产出效益明显改善，重点产业项目累计完成投资3500亿元，工业应税销售收入年均增长20%以上、达到4000亿元，工业增值税年均增长20%以上、达到180亿元。经济结构趋于合理，农业现代化水平区域领先，先进制造业和现代服务业高地跻身区域前列，二、三产比重达92%以上。创新动能迸发活力，国家创新型城市建设取得重大阶段性成果，每万人发明专利拥有量突破9件，高新技术产业产值占规上工业产值比重达40%，研发投入占GDP比重达2.5%。全市经济发展质量明显提升，率先建成现代化经济体系，形成产业层次高、产品质量高、科技含量高、经济效益高、环保安全标准高、劳动力素质高的发展新局面，演绎新时代“西游记”，着力建好“一带一路”战略支点城市，更好履行连云港的时代使命。

## 三、重点任务

根据连云港资源禀赋和发展的阶段性特征，重点建设“六大产业基地”，着力打造产业规模大、创新能力强、集聚水平高、在全省具有较强竞争力的生产加工基地，构建多元发展、多极支撑的现代产业新体系。

（一）建设石化基地。重点抓好项目投入，推动石化基地做大做强。坚守环保安全、工艺设备、投入产出、品质品牌四个“世界一流”标准，高水平建设国家级石化产业基地，突出抓好盛虹炼化、中化国际、东华能源、卫星石化等一批千亿级项目建设。推广应用IGCC等领先技术工艺，打造绿色石化产业集聚区。完善石化产业链布局，集群化、差异化发展非燃料型产品炼化产业，建成一批以外进甲醇和芳烃为基础原料的多元化原料深加工项目。到2020年，石化产业实现产值1500亿元。

（二）建设新医药基地。重点加强医药行业创新能力培育。依托恒瑞、豪森、正大天晴、康缘等龙头企业，整合高校、科研院所和医院等创新资源，建设省级现代中药制造业创新中心，争创国家级新医药技术创新中心。创建国家医药产业集群区域品牌，争取设立国家原料药生产基地。引进国内外一流研发人才，开展关键技术攻克、共性技术研究和产业化应用示范，整体提高医药产业创新能力。加强与国际研究机构对接，推进新医药产业国际化，引导更多企业研发生产具有自主知识产权的新品种，主导和参与国际标准、国家标准、行业标准的制（修）订。到2020年，新医药产业实现产值1000亿元。

（三）建设新材料基地。重点发展硅材料、高性能纤维和新型复合材料、电子信息材料、化工新材料等产业。推进关键技术与核心部件研发转化，建设新材料国家高技术产业基地、国家火炬计划东海硅材料产业基地、国家高性能纤维及复合材料高新技术产业化基地。依托国家硅材料深加工产品质检中心、技术研发中心及硅产业综合加工园区，开发生产石英晶体、新型电光源、硅微粉和碳化硅微粉等为主的高附加值产品。加快中复神鹰T1000碳纤维产业化，到2020年实现万吨级碳纤维产能，建立航空用碳纤维中间制品制备平台，加快在风力叶片、轨道交通、航空航天等领域的应用。到2020年，新材料产业实现产值1000亿元。

（四）建设新能源基地。重点发展核电产业、风电产业、太阳能技术利用产业。推进田湾核电3、4号机组投产。主攻风电机组、关键零部件、控制系统的核心技术，提升产业配套水平，加快实施华能海上风电等一批风电项目。整合优化太阳能热水器行业，加快建设太阳能光热利用技术创新基地，推进晶体硅和非晶硅太阳能电池的产业化。突破新能源关键技术，加快建设高效低碳燃气轮机试验装置国家重大科技基础设施，发展具有国际竞争力的先进能源动力技术群。到2020年，新能源产业实现产值1000亿元。

（五）建设装备制造基地。重点发展大型装备制造、精密机械制造和消费电子产品制造三大产业。大力发展智能制造，通过机器人、无人机、智能机械等产业集聚，发展智能装备产业集群。促进传统装备制造业转型升级，发展大型智能工程机械、智能矿产机械、自动化港口机械等各类专用装备。扩大现有装备制造基地影响力、辐射力，推动行业高端化、特色化、集聚化发展，加快国家级开发区新型电力装备、海州开发区专用装备和灌云农用机械3个省级装备制造业特色产业基地建设，打造具有国际竞争力的新型电力装备制造基地、全国重要的高端装备制造业基地、全国有影响力的特色农业机械产业基地。到2020年，装备制造业实现产值1800亿元。

（六）建设港口物流基地。突出抓好中哈物流合作基地、上合物流园建设。围绕打造连云港—霍尔果斯示范通道，推进深水大港、远洋干线、中欧班列、物流场站、信息平台无缝对接，构建便捷、高效、绿色的新亚欧陆海联运通道。进一步完善港口物流体系，建设上合组织成员国物流基地和国家级现代物流示范基地。发展港航服务业，建设空港产业园区和海河联运物流中心，提高物流供应链价值。加快集聚保税仓储、流通加工、商贸交易、配载配送、金融保险等功能，整合提升港口现代物流业务。高水平建设综合保税区，积极开展自由贸易港区申建，强化与境内外口岸的战略合作，大力发展跨境电子商务，提高国际物流便利化水平。到2020年，物流信息化程度显著提高，物流基础设施、物流电子商务、城市配送体系完善，物流业增加值达350亿元。

四、强化支撑

（一）项目建设支撑。把项目建设作为重要抓手，坚持项目化推进和项目化落实，以项目建设推动新旧动能转换，积极扩大有效投入，激发民间投资，更好发挥重大项目引领作用。强化投资促进协调机制和重大项目综合协调推进机制，实施“精准招商”“产业链招商”。加强前瞻性研究，紧盯国家重点产业布局，在临港产业、战略新兴产业、现代服务业和现代农业等领域，发掘、招引、建设和储备一批重大项目。面向前沿科技，加快引进一批重大产业项目和科创载体项目。

（二）科技创新支撑。培育创新载体，把高新区作为创新的先导区、示范区，抓好“双创”平台建设，搭建服务载体，建好科技企业孵化器。加大科研院所引进力度，建设盛虹石化新材料研究院等一批创新服务平台。支持企业建立各种研发机构，严格兑现落实优惠政策，进一步实施“小升高”培育行动计划，推动中小企业加速成长。以创建国家知识产权试点城市为目标，以知识产权强企行动为统领，深入开展“双进双清”，建立以政府投入为引导，企业、社会投入为主体的科技创新投融资体系。

（三）要素资源支撑。提高土地利用率，以亩均税收、亩均销售收入、单位电耗税收、单位能耗税收、单位主要污染物税收等为主要评价内容，建立分类分档、动态管理的企业综合评价制度，实行用地计划和产业用地差别化配置保障。加强财税支持，贯彻执行支持企业发展的税费减免政策，梳理现有产业政策、产业发展资金，进一步优化整合，突出重点，集中政策资金向重点产业、重点园区发展倾斜。加大金融支持力度，创新金融支持方式，提高金融服务实体经济能力，从信贷投向、产品创新、渠道布局等方面推动金融服务向实体经济延伸、金融资源向实体经济倾斜。强化人才保障，实施人才强市战略，加大人才招引及人才培养力度，弘扬优秀企业家精神，鼓励更多主体投身创新创业。

（四）质量体系支撑。提高新上项目环保质量，严把“产业导向、项目准入、节能减排”三个关口，严格落实项目建设“四个一律”要求，对重大产业项目开展专家评估，科学界定安全环保、工艺技术和投入产出水平，对落户的临港重大产业项目，实施排放标准高于全行业的刚性约束。提升产品质量标准，深入推进质量强市行动，加快建设和实施与国际国内先进水平接轨、适合连云港发展要求的产品标准体系。鼓励引导企业采用国际标准组织生产，增强实质性参与国际标准化活动的能力，推动优势技术和标准成为国际标准、国家标准。做强做优自主品牌，扶持连云港名品名牌建设，重塑传统特色品牌，培育自主创新品牌，打造工业精品，争创全国知名品牌示范区。

# 重点产业项目三年投资计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设性质 | 项目 起止年限 | 计划 总投资 （万元） | 2018年 投资 （万元） | 2018年度 建设任务 | 2019年 投资 （万元） | 2019年度建设任务 | 2020年 投资 （万元） | 2020年度建设任务 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计66个 |  |  |  | 35121560 | 4762333 |  | 6376182 |  | 6460100 |  |  |
| 1 | 正崴聚合物锂离子电池项目 | 占地223亩，建筑面积13万平方米，年产1200万块聚合物锂离子电池 | 续建 | 2017-2020 | 200000 | 40000 | 一期项目生产设备安装调试完毕，投入生产，办公楼、宿舍楼、接待中心装修完毕投入使用 | 30000 | 二期项目前期手续办理完毕，开工建设 | 70000 | 二期项目竣工投产 | 东海县 |
| 2 | 太平洋石英年产60000吨高纯石英砂和石英气炼砣项目 | 占地190亩，年产60000吨高纯石英砂和气炼砣 | 新建 | 2018-2020 | 156000 | 68000 | 完成厂房建设，订购设备 | 88000 | 完成设备安装调试 | 53000 | 生产线调试，试生产 | 东海县 |
| 3 | 国际（东海）冷链物流港 | 占地300亩，建筑面积25万平方米，建设现代化冷库集聚区及相关附属设施 | 新建 | 2018-2020 | 150000 | 50000 | 项目前期手续办理完毕，开工建设 | 70000 | 开始厂房和办公楼建设，完成部分设备订购 | 30000 | 完成厂房建设和设备安装 | 东海县 |
| 4 | 台玻高档浮法玻璃生产项目 | 占地400亩，建筑面积22万平方米，建设高档两窑三线玻璃生产线 | 新建 | 2018-2020 | 200000 | 40000 | 项目前期手续办理完毕，开工建设 | 100000 | 一期厂房建设，完成设备安装和调试工作，开始生产 | 60000 | 二期厂房建设，完成生产设备安装 | 东海县 |
| 5 | 晶海洋半导体年产5GW多晶硅片项目 | 占地400亩，新上76台金刚线切片机和对原有88台切片机进行改造，年产5GW多晶硅片 | 续建 | 2017-2020 | 120000 | 50000 | 二期年底前部分投入生产 | 30000 | 二期项目建成，竣工投产 | 40000 | 开始三期建设 | 东海县 |
| 6 | 德邦食品级磷酸盐生产项目 | 占地320亩，建筑面积10万平方米，建设磷酸盐及其他附属产品生产线8条 | 续建 | 2017-2020 | 108000 | 35000 | 二期建成投产 | 20000 | 三期新建3栋三层3万平方米厂房，建设磷酸盐及其他附属产品生产线4条 | 30000 | 三期竣工投产 | 东海县 |
| 7 | 如意情食用菌日产70万瓶珍稀菌菇项目 | 占地200亩，建筑面积16.2万平方米，日产70万瓶珍稀菌菇 | 新建 | 2018 | 109093 | 109093 | 项目厂房主体竣工，生产设备安装调试完毕，投入生产 |  |  |  |  | 东海县 |
| 8 | 灌云风电项目 | 建设国信100MW陆上风电场、华能300MW海上风电、和风100MW风电项目，总装机容量500MW，发电机组171台 | 续建 | 2017-2020 | 740000 | 340000 | 国信陆上风电场项目、华能海上风电项目进行风机安装，和风风电项目并网发电 | 300000 | 继续完成国信风电、华能海上风电项目风机安装工作 | 100000 | 国信风电、华能海上风电项目并网发电 | 灌云县 |
| 9 | 鹰游新飞雁毛毯、新立成毛绒生产项目 | 占地574亩，建筑面积34.8万平方米，年产6万吨毛毯、3万吨毛绒 | 续建 | 2017-2020 | 420000 | 140000 | 毛毯厂房基础完成；毛绒项目竣工 | 180000 | 毛毯项目完成厂房建设，订购主要设备 | 70000 | 毛毯项目完成所有设备订购和安装调试工作，试生产 | 灌云县 |
| 10 | 临海阳极新材料生产项目 | 占地922亩，建筑面积18万平方米，年产预培阳极材料80万吨，石墨烯类产品10吨 | 新建 | 2018-2020 | 320000 | 50000 | 一期建设年产80万吨煅后焦生产线，主厂房竣工 | 100000 | 完成一期建设，开始二期建设 | 170000 | 完成二期和三期建设 | 灌云县 |
| 11 | 利民包装系列用纸生产项目 | 占地1000亩，建筑面积29万平方米，年产200万吨包装系列用纸 | 新建 | 2018-2020 | 300000 | 120000 | 一期年产50万吨再生造纸生产线及污水处理、蒸汽供应等基础配套设施主体工程完工 | 100000 | 完成一期建设，二期基础设施施工，设备订购 | 80000 | 项目建成，竣工投产 | 灌云县 |
| 12 | 灌云旅游项目 | 建设大伊山景区提升工程、伊甸园景区提升工程，潮河湾乡村旅游、伊芦山历史文化生态园 | 续建 | 2017-2020 | 282000 | 115000 | 大伊山景区封闭工程完工、伊水温泉小镇完成规划；伊甸园景区、潮河湾旅游示范区、伊芦山生态园完成景区建设，对外运营 | 50000 | 完成大伊山景区温泉小镇部分设施建设，佛光隧道建设完成 | 100000 | 完成景区建设，对外运营 | 灌云县 |
| 13 | 凯信碳素生产项目 | 占地1000亩，建设两条碳素制品煅烧生产线，年产50万吨碳素制品 | 新建 | 2018-2020 | 100000 | 500 | 开展项目前期工作 | 49500 | 开工建设第一条年产25万吨碳素制品煅烧生产线 | 50000 | 开工建设第二条年产25万吨碳素制品煅烧生产线 | 灌云县 |
| 14 | 紫燕食品二期、三期建设项目 | 占地140亩，建筑面积5.5万平方米，年产食品2万吨 | 新建 | 2018-2019 | 70000 | 50000 | 二期真空包装项目竣工，三期项目完成主体厂房钢架结构 | 20000 | 三期项目建成投产 |  |  | 灌云县 |
| 15 | 兴鑫钢铁H型钢生产项目 | 占地1000亩，建筑面积20万平方米，新上一条年产100万吨中小型H型钢生产线和年产120万吨大型H型钢生产线，在不扩大钢铁产能前提下，向下游延伸，提高产品附加值 | 新建 | 2018-2020 | 500000 | 40000 | 启动10万平方米厂房建设，预订中小型H型钢生产线设备 | 230000 | 完成10万平方米厂房建设，中小型H型钢生产线设备生产。开始8万平方米厂房建设，预订大型H型钢生产设备 | 230000 | 完成8万平方米厂房建设，大型H型钢生产线完成设备安装并调试 | 灌南县 |
| 16 | 灌南光电产业园手机零部件生产 | 占地98亩，厂房面积12万平米，建设三木、佳彩、利晶、南华4个项目 | 续建 | 2017-2018 | 175000 | 110000 |  |  |  |  |  | 灌南县 |
| 17 | 延展紧固件等产品生产项目 | 占地800亩，建筑面积23万平方米，年产60万吨紧固件、焊丝钢、PC钢棒、钢绞线等产品 | 新建 | 2018-2020 | 200000 | 50000 | 建设7万平方米厂房，部分紧固件、焊丝钢设备安装、调试 | 100000 | 完成7万平方米厂房建设，部分紧固件、焊丝钢生产线完成调试并进行生产。启动7万平方米厂房建设 | 50000 | 完成7万平方米厂房建设，PC钢棒、钢绞线等生产设备安装完成并调试生产 | 灌南县 |
| 18 | 健力粘扣带项目 | 占地200亩，年产7亿对粘扣带 | 新建 | 2018-2020 | 50000 | 6000 | 建设6万平方米厂房和办公楼、宿舍楼 | 16000 | 完成6万平米厂房和办公楼、宿舍楼；完成设备安装并生产 | 28000 | 完成水性浆料车间和溶剂型浆料车间；完成设备安装并生产 | 灌南县 |
| 19 | 艾瑞克新型墙体保温材料生产项目 | 占地177亩，建筑面积8.8万平方米，年产500万平方新型墙体保温材料 | 新建 | 2018 | 50000 | 50000 | 完成项目建设，竣工投产 |  |  |  |  | 灌南县 |
| 20 | 宏耀热电联产 | 占地122亩，建筑面积5万平方米，建设3台高温高压流化床锅炉、3背压机组，20公里供热管网，建成后可达到220T/H的供热能力 | 新建 | 2018 | 45000 | 45000 | 完成项目建设,开始供热 |  |  |  |  | 灌南县 |
| 21 | 利伟智能制造项目 | 占地50亩，厂房1万平方米，生产型材铝制品、军用陀螺仪等产品 | 新建 | 2018-2019 | 40000 | 25000 | 设备订购，部分设备安装调试 | 15000 | 竣工投产 |  |  | 灌南县 |
| 22 | 新海石化100万吨连续重整项目 | 占地406亩，新增建筑面积0.52万平方米，年产25万吨甲苯，30万吨混合二甲苯等产品 | 续建 | 2017-2018 | 200000 | 90000 | 项目投产 |  |  |  |  | 赣榆区 |
| 23 | 蓝湾海产品深加工项目 | 占地600亩，新增建筑面积30万平方米，年加工各类海苔10万吨 | 续建 | 2016-2018 | 150000 | 40000 | 建成投产 |  |  |  |  | 赣榆区 |
| 24 | 中碳铝用碳素新材料生产 | 占地268亩，建筑面积4.5万平方米，年产84万吨铝用碳素新材料 | 新建 | 2018-2019 | 100000 | 50000 | 部分厂房主体工程完工，设备订购 | 50000 | 完成设备安装和调试，试生产 |  |  | 赣榆区 |
| 25 | 赣榆海洋科技城冷链物流基地 | 占地215亩，建筑面积15万平方米，建设15万吨冷库，购置生产及冷藏设备 | 新建 | 2018-2021 | 100000 | 40000 | 一期部分建成运营 | 40000 | 项目二期 建设 | 10000 | 完成设备的安装和调试，继续推进项目二期建设 | 赣榆区 |
| 26 | 金田BOPP特种膜生产项目 | 占地150亩，建筑面积10万平方米，年产12万吨BOPP特种膜 | 续建 | 2017-2018 | 100000 | 65000 | 设备安装并投产运行 |  |  |  |  | 赣榆区 |
| 27 | 瑞坤金刚线生产项目 | 占地200亩，建筑面积5.5万平方米，年产1000万千米金刚线 | 新建 | 2018 | 75000 | 75000 | 完成厂房建设，设备安装并投产 |  |  |  |  | 赣榆区 |
| 28 | 辉龙户外照明灯具生产项目 | 占地面积260亩，年产500万台（套）户外照明灯具 | 新建 | 2018-2020 | 60000 | 15000 | 完成一期厂房主体建设 | 15000 | 一期建成投产，二期开工建设 | 30000 | 竣工投产 | 赣榆区 |
| 29 | 解放东路专业市场群改造项目 | 改造面积1452亩，涉及商户1722家，改造完成后形成以家居建材为主的综合性市场 | 新建 | 2018-2020 | 310000 | 5000 | 完成整体规划，准备对国际商城进行提档升级 | 100000 | 完成整体规划，并对国际商城及沿线进行全面征收，办理相关手续，启动提档升级 | 205000 | 全面提档升级完成 | 海州区 |
| 30 | 长生云港生物制药项目 | 占地278亩，建筑面积22万平方米，生产带状疱疹减毒活疫苗、冻干人用狂犬病疫苗等产品及新品种疫苗的研发 | 续建 | 2017-2022 | 200000 | 56000 | 部分厂房和办公楼的基础施工和主体建设 | 40000 | 完成厂房和办公楼建设，完成设备购买和部分设备安装 | 24000 | 一期项目竣工投产 | 海州区 |
| 31 | 连云港(国际)医疗器械产业园 | 占地500亩，建设有龙跃医疗智能设备、千人生物医药生产、嘉鼎诚医疗器械研发等项目 | 续建 | 2017-2019 | 163000 | 86000 | 龙跃医疗智能设备项目一期开工建设；千人生物医药项目启动一期项目建设；嘉鼎诚二类、三类医疗器械研发生产主体厂房完成，其他项目有序推进 | 50000 | 完成产业园和园区内部分项目建设 |  |  | 海州区 |
| 32 | 白虎山小市场升级改造 | 占地153亩，建筑面积25万平方米，一期市场主体拆除并重建，二期市场街西侧住宅及城北小区拆除并建设市场 | 新建 | 2018-2020 | 160000 | 100000 | 完成A地块内所有商铺征收安置工作，并对具备施工条件的区域进行建设，完成地下及地面二层建设目标 | 40000 | 完成一期市场重建工作，二期住宅项目完成基础工作 | 20000 | 二期完工 | 海州区 |
| 33 | 天马云仓 | 占地390亩，占地面积390亩，建筑面积20.3万平方米，建设智能仓储中心和服务中心 | 新建 | 2018-2022 | 70000 | 30000 | 二期5万平方米仓储大楼建成使用，三期土地摘牌开工建设 | 20000 | 开始三期仓储中心和办公楼建设 | 10000 | 完成三期仓储中心和办公楼建设 | 海州区 |
| 34 | 康达智手机摄像头生产二期 | 占地27亩，建设厂房1万平方米，购置智能化成型机、自动剪切机等设备300余台，年产12000万件摄像头 | 续建 | 2017-2018 | 60000 | 35000 | 竣工投产 |  |  |  |  | 海州区 |
| 35 | 中青创4GW高效黑硅太阳能电池片生产项目 | 占地约30亩，总建筑面积2.88万平方米，项目建成后可形成年产黑硅太阳能电池片8亿片的生产能力 | 续建 | 2017-2019 | 55000 | 40000 | 厂房改造完成，部分生产线试生产 | 10000 | 竣工投产 |  |  | 海州区 |
| 36 | 康缘年产2000万吨各类医药包装及仓储物流项目 | 占地160亩，建设7万平方米厂房，年产2000万吨各类医药包装 | 续建 | 2017-2019 | 50000 | 20000 | 开始厂房建设，订购设备 | 25000 | 完成厂房建设，安装调试设备，竣工投产 |  |  | 海州区 |
| 37 | 新立年产30万吨钛材料项目 | 占地1500亩，建设5条氯化法钛白粉生产线，实现年产30万吨钛白粉 | 新建 | 2018-2022 | 750000 | 3000 | 推进项目办理前期手续，启动项目 | 50000 | 完成场地抛填、平整等工作，完成第一条生产线建设工作 | 70000 | 完成第二条和第三条生产线建设和设备安装工作 | 连云区 |
| 38 | 深海养殖工船项目 | 建成10艘万吨级以上的养殖工船，在深远海进行渔业养殖及科研开发；在陆域新上100亩育苗基地，配套建设海工设备生产基地 | 新建 | 2018-2023 | 300000 | 20000 | 建成第一艘8.1万吨级养殖工船；育苗基地建成 | 20000 | 第一艘养殖工船投产，第二艘养殖工船开始建造 | 20000 | 建成2艘养殖工船并投入生产运营 | 连云区 |
| 39 | 油脂科技产业园项目 | 占地约400亩，项目建成后形成年产4万吨二聚酸，22万吨硬脂酸盐，4万吨油酸，7万吨硬脂酸等产品 | 新建 | 2018-2022 | 257000 | 20000 | 规划环评获批，对接并储备益海嘉里、中粮、中储粮及有关的功能新材料、高端轻工品等优质项目；推进益海公司系列技改项目办理前期手续，项目开工建设 | 50000 | 做好中粮、中储粮等项目洽谈、签约及相关前期工作；益海公司系列技改项目完成厂房建设，完成设备订购 | 80000 | 全面开工建设高端轻工、功能性新材料等两类项目；益海公司系列技改项目设备安装，竣工投产 | 连云区 |
| 40 | 三吉利苯二酚系列产品技改扩建及环保工程改造升级 | 占地440亩，对老厂区进行改造，建设邻苯二酚、对苯二酚等系列产品生产装置和配套升级公用工程及环保设施 | 新建 | 2018-2020 | 200000 | 50000 | 完成新征用地440亩的场地抛填、平整等工作，完成项目的基建工作，进行装置区建设 | 100000 | 主体完工，部分设备购置 | 50000 | 设备安装，项目投入运行 | 连云区 |
| 41 | 华乐不锈钢60万吨冷轧板生产 | 占地336亩，建筑面积12万平方米，年产60万吨冷轧钢 | 续建 | 2017-2020 | 150000 | 75000 | 一期设备安装，试生产 | 20000 | 二期开工建设 | 30000 | 二期设备安装，试生产 | 连云区 |
| 42 | 连云区全域旅游 | 实施羊山岛生态园建设、高公岛海滨文化园、西小山生态园、连云老街提升等工程，推进连岛、宿城景区提升工程 | 续建 | 2017-2020 | 110000 | 40000 | 完成羊山岛生态园建设、连云老街提升、西小山生态园项目建设，继续建设高公岛海滨文化园等项目，实施宿城民宿改造、连岛景区提升等项目 | 30000 | 完成高公岛海滨文化园及其他项目建设 | 20000 | 继续推进连岛、宿城等景区提升工程 | 连云区 |
| 43 | 核电现代服务业 | 占地50亩，建设中核105所项目，从事核动力运行仿真技术和产品开发、核电工程软件开发及无损检测、软件开发等其他技术服务；开展中核环保、中核检修等总部经济项目，从事核电运行、工程咨询服务 | 新建 | 2018-2020 | 40000 | 10000 | 中核105所项目完成项目立项等前期手续；中核环保总部经济项目完成公司注册，办公楼装修并入驻运营；中核检修完成选址、立项、环评等前期手续 | 10000 | 中核环保完成公司筹备并投入运营；中核检修区域总部项目正式启动建设 | 20000 | 中核105所项目完成项目建设、设备安装并投产。中核检修区域总部项目完成项目建设 | 连云区 |
| 44 | 美景荣生物基PTT材料及纤维生产项目 | 占地388亩，建筑面积15万平方米，年产10万吨PDO聚合物、20万吨PTT聚合物、30万吨PTT高弹性纤维等产品 | 新建 | 2018-2021 | 200000 | 50000 | 一期厂房建设，设备安装 | 20000 | 二期厂房建设 | 50000 | 完成二期厂房和办公楼建设，设备安装 | 市开 发区 |
| 45 | 润众生物工程药物研发和生产基地 | 占地512亩，建筑面积24万平方米，年产各类生物制剂1400万支、各类自用原料药121.33吨、固体制剂1.5亿粒 | 续建 | 2017-2021 | 179200 | 40000 | 一期、二期设备安装基本完成 | 15000 | 完成一期、二期项目建设，调试设备 | 15000 | 一期和二期预留厂房安装 | 市开 发区 |
| 46 | 恒瑞生物医药产业园及创新药物制剂工程三期 | 占地275亩，建筑面积10万平方米，生产达托霉素、纽莫康定B0、长效胰岛素、速效胰岛素等药剂及卡式瓶注射剂600万瓶 | 续建 | 2017-2020 | 116000 | 35000 | 产业园部分厂房完工，设备购置；创新药物制剂项目竣工 | 20000 | 完成厂房建设和设备安装 | 10000 | 项目竣工投产 | 市开 发区 |
| 47 | 中复连众海上风力叶片生产项目 | 占地378亩，建筑面积10万平方米，年产海上风力叶片500套 | 新建 | 2018-2020 | 100000 | 30000 | 一期厂房完工，设备安装 | 20000 | 一期项目完工，二期开工建设 | 50000 | 项目竣工，投产运营 | 市开 发区 |
| 48 | 豪森生物制药工程 | 占地160亩，建筑面积8万平方米，培化西海马肽等原料药生产 | 续建 | 2017-2019 | 70000 | 30000 | 完成厂房和办公楼建设，订购部分设备 | 20000 | 项目建成，竣工投产 |  |  | 市开 发区 |
| 49 | 中复神鹰生产聚丙烯腈原丝、SYT45高性能碳纤维技术改造、高性能碳纤维生产项目 | 占地45亩，建筑面积8.7万平方米，生产聚丙烯腈原丝及SYT45高性能碳纤维及高性能碳纤维 | 续建 | 2016-2019 | 66300 | 12000 | 四期项目竣工投产，五期项目开工建设 | 22000 | 五期项目竣工投产 |  |  | 市开 发区 |
| 50 | 盛虹炼化一体化项目 | 占地9192亩，主要建设年产1600万吨炼油、280万吨对二甲苯、110万吨乙烯，包括炼油及芳烃装置、乙烯及下游化工装置和相关配套设施 | 新建 | 2018-2022 | 7747536 | 250000 | 完成厂前区办公楼等办公设施建设、装置区地基预处理 | 700000 | 完成全场地桩基施工，项目土建施工开始启动 | 1350000 | 完成设备安装、调试；项目设备中期交工后开始试生产运行 | 徐圩 新区 |
| 51 | 连云港石化320万吨/年轻烃综合加工利用项目 | 占地2800亩，新建年产250万吨乙烷裂解制乙烯装置、26万吨丙烯腈、50万吨苯乙烯等下游配套装置；配套低温罐区占地300亩，建设4个16万立方的低温罐及配套设施 | 新建 | 2018-2022 | 3350000 | 150000 | 完成主装置区地基处理和部分桩基施工；完成低温罐区桩基施工、基础承台施工 | 500000 | 完成主装置区乙烯设备安装及部分辅助设施建成交付；完成低温罐项目水压试验 | 600000 | 主装置区调试完成，投料试车；低温罐项目调试完成项目具备投用条件；配套液体码头具备投用条件 | 徐圩 新区 |
| 52 | 中化连云港循环经济产业园项目 | 占地1760亩，一期年产二氯苯、二氯丙醇、硝基氯苯、双氧水等产品82万吨；二期年产橡胶促进剂、不溶性硫磺、防老剂、丙酮下游等系列产品60万吨 | 续建 | 2017-2022 | 2270000 | 200000 | 完成一期项目中二氯苯、二氯丙醇、硝基氯苯等生产装置及配套仓储罐区、公辅工程施工；完成二期项目用地招拍挂，开展场地回填及软基处理 | 300000 | 完成一期项目部分生产装置建设；二期装置土建施工并启动设备安装 | 500000 | 完成一期项目全部生产装置建设并投产；完成二期项目部分生产装置建设 | 徐圩 新区 |
| 53 | 东华能源烷烃资源深加工基地和新材料项目 | 占地2800亩，建设2个5万吨级液化烃码头及配套罐区、2套66万吨/年的丙烷脱氢装置和2套40万吨/年的聚丙烯装置及配套催化剂制备工厂、26万吨/年的丙烯腈及聚丙烯腈装置、以碳纤维为代表的高端聚丙烯复合材料工厂等 | 新建 | 2018-2022 | 2000000 | 20000 | 完成低温罐区桩基施工、码头手续办理完毕，力争年底开工；完成低温罐区及产业项目场地回填工作，力争产业项目桩基施工 | 250000 | 完成2个液化烃码头及配套罐区、丙烷脱氢和聚丙烯装置及配套催化剂制备工厂、26万吨/年的丙烯腈及聚丙烯腈装置建设及安装 | 500000 | 完成码头及配套罐区、丙烷脱氢装置和聚丙烯装置等主装置建设 | 徐圩 新区 |
| 54 | 虹洋热电联产扩建项目 | 占地300亩，建设6×440t/h锅炉加4×40MW抽背机组； 公用工程岛占地400亩，建设4x440t/h锅炉加2x40MW抽背机组 | 续建 | 2017-2020 | 730000 | 30000 | 完成桩基、三通一平 | 400000 | 开始基础设施建设，订购设备 | 300000 | 完成设备安装调试，开始生产 | 徐圩 新区 |
| 55 | 德邦年产35万吨合成氨项目 | 占地1356亩，年产35万吨合成氨、60万吨纯碱、30万吨尿素、50万吨复合肥、3万吨小苏打、5万吨白炭黑。2019年一期建成，2020年二期建成 | 续建 | 2017-2020 | 363568 | 50000 | 完成项目二期地块软基处理施工、一期部分厂房主体结构施工和部分设备安装调试 | 100000 | 完成项目一期厂房建设和设备安装，具备试生产条件 | 120000 | 开始二期地块厂房等主体施工 | 徐圩 新区 |
| 56 | 斯尔邦石化丙烯产业链扩建项目 | 占地328.5亩，建筑面积约1.5万平方米，建设9万吨MMA装置、23万吨SAR装置及装置所需配套公辅设施 | 新建 | 2018-2019 | 339282 | 150000 | 完成土建及桩基施工，开展大型设备安装、调试 | 189282 | 完成厂房建设，完成设备安装和调试，开始生产 |  |  | 徐圩 新区 |
| 57 | 鹏辰特种新材料年产50万吨芳烃分离与聚酰亚胺系列产品项目 | 占地310亩，新增建筑面积11.8平方米，年处理50万吨重芳烃及年产5200吨均苯四甲酸二酐和1万吨聚酰亚胺等产品 | 续建 | 2017-2019 | 132000 | 40000 | 完成土建施工、部分钢结构和主要设备安装 | 40000 | 完成产房和设备安装，开始生产 |  |  | 徐圩 新区 |
| 58 | 李文甲化工产30万吨丙烯酸酯及水性聚氨酯系列聚合物项目 | 占地约200亩，年产30万吨丙烯酸系列酯类聚合物及助剂、水性功能性树脂及粘合剂、水性聚氨酯树脂及固化剂等产品 | 新建 | 2018-2019 | 100000 | 20000 | 完成土建及桩基施工 | 80000 | 完成厂房建设和设备安装调试，试生产 |  |  | 徐圩 新区 |
| 59 | 泰格高端油墨、水性涂料及树脂新材料项目 | 占地140亩，建设高端油墨、水性食品级涂料生产项目和生产水性树脂及相关配套设施 | 新建 | 2018-2020 | 100000 | 10000 | 完成地基处理及部分区域桩基施工 | 60000 | 完成主厂房建设、设备安装调试 | 30000 | 项目全部建成投产 | 徐圩 新区 |
| 60 | 中船重工连云港创新产业园 | 占地400亩，建筑面积约27.3万平方米，分两期建设， 重点建设电子信息、智能制造、智慧城市、智慧海洋等研发及产业化项目 | 新建 | 2018-2025 | 300000 | 25000 | 完成立项审批、土地出让、规划和一期工程设计等工作，启动起步区项目建设 | 40000 | 公共服务区一期建成投用；园区一期工程建设全面开工；启动发展区建设 | 50000 | 产业基础区一期建成投产 | 高新区 |
| 61 | 申马智慧物流科技园 | 占地600亩，建筑面积40万平方米，建设综合物流、智慧智能化大数据、电商贸易、智能装备研发制造等片区和园区综合服务、生活配套中心 | 新建 | 2018-2020 | 250000 | 50000 | 完成项目计划书、立项、园区规划、土地征用、建设许可等工作 | 100000 | 完成园区综合、生活配套中心建设，综合物流和智慧智能化大数据片区开工建设 | 100000 | 完成综合物流和智慧智能化大数据片区建设，项目完工投入运营 | 高新区 |
| 62 | 罗盖特热电联产项目 | 占地134亩，建设循环流化床锅炉和抽背式发电机组 | 新建 | 2018-2019 | 47400 | 15000 | 完成厂房建设，部分设备安装 | 32400 | 完成设备安装调试，开始生产 |  |  | 高新区 |
| 63 | 西游小镇项目 | 占地1500亩，建设主题乐园和旅游综合配套中心 | 新建 | 2018-2020 | 1000000 | 10000 | 建设花果山南大门游客中心 | 550000 | 开始主体乐园和综合配套中心建设 | 440000 | 完成主体乐园和综合配套中心建设 | 云台山景区 |
| 64 | 云台山景区旅游项目 | 建设大花果山景区提升、“美猴王国”游客服务区、花果山西入口游客中心、葫芦山区域综合开发 | 续建 | 2017-2020 | 156000 | 53900 | 完成“美猴王国”片区景观提升工程；花果山西入口游客服务中心建设，完成葫芦山区域综合开发1期工程、孔雀沟民宿项目开工建设 | 92000 | 完成花果山西入口旅游度假酒店、葫芦山区域综合开发项目建设、继续推进孔雀沟民宿项目建设 | 10100 | 完成旅游度假酒店、葫芦山区域综合开发项目建设 | 云台山景区 |
| 65 | 大岛山片区智慧物流园项目 | 建成2000万吨仓储物流基地，搭建4000万吨交易平台，最终形成集物流、信息处理、仓储流通配送等现代化综合服务体系 | 新建 | 2018-2020 | 100000 | 6000 | 完成码头岸线手续，施工设计、部分拆迁等前期准备工作 | 20000 | 土地招拍挂及大岛山物流园区道路等基础设施建设，服务中心建设并运营 | 74000 | 建设物流信息与智能技术研发中心及配套商务设施，总建筑面积51670平方米 | 云台山景区 |
| 66 | 田湾核电扩建项目 | 建设2×112.6万千瓦3、4号机组和2×111.8万千瓦5、6号机组 | 续建 | 2012-2021 | 7409181 | 986840 | 3、4号机组商业运行；5号机组实现220kV倒送电，6号机组实现核岛穹顶吊装 | 637000 | 5号机组实现冷试，6号机组核岛实现220kV倒送电 | 511000 | 5号机组实现商业运行，6号机组核岛实现冷试 | 江苏核电有限公司 |

附件3

# 改革开放高质量三年行动计划

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和省委、省政府决策部署，牢固确立新发展理念，以“高质发展后发先至”为主题主线，以改革创新为引擎，以载体建设为基础，以“三外”工作为导向，以交流合作为拓展，扩大向东开放，引领向西开放，加快国际化进程，为推进国家“一带一路”合作倡议做出积极贡献。

## 二、工作目标

（一）深入推进供给侧结构性改革。抓好“三去一降一补”重点任务。企业债券市场存量规模突破1000亿元，境内外上市企业力争达到10家以上。“新三板”等挂牌企业达到100家，年降低企业成本20亿元。补短板领域投资力争达到1800亿元。

（二）打造便捷高效的营商环境。全面建成国际贸易“单一窗口”，中欧出口班列口岸大通关平均时间压缩至2天以内。工商登记注册效率在全省保持前三位。推进“园区赋权”，形成全链审批和园区内办结机制。提高政务服务网运行水平。

（三）形成东西双向开放格局。到2020年，货物贸易进出口额达100亿美元，服务贸易10.5亿美元，实际利用外资14亿美元。新兴产业和高新技术产业项目利用外资占比达70%。

（四）开发园区进位发展。实施开发区“二次创业”，国家级、省级开发区平均投资强度分别达到350万元/亩、280万元/亩以上。省级以上开发区工业产值突破万亿，主要经济指标增幅高于全省平均水平。国家级开发区主要经济指标增幅全省领先，其中工业产值实现翻番。国家东中西区域合作示范区实现创新领先。

（五）推动党政机构科学设置。按照上级决策部署，推进新一轮党政机构改革，加快构建系统完备、科学规范、运行高效的党政机构职能体系，形成总揽全局、协调各方的党的领导体系，职责明确、依法行政的政府治理体系，联系广泛、服务群众的群团工作体系。

## 三、重点任务

（一）以改革创新为引擎，催生经济发展新动能

1．深化供给侧改革。持续抓好“三去一降一补”，强化要素市场化配置，推动落后产能退出；科学控制土地供给和预售节奏，促进房地产市场健康发展；积极稳妥降低企业杠杆率，有效防控金融风险；认真落实降成本各项政策，促进实体经济快速发展。围绕基础设施、民生保障、扶贫开发等领域，实施一批补短板项目。

2．推进“放管服”改革。推进“强区放权”“园区赋权”。推进“不见面审批（服务）”标准化建设。全面实现“3550”改革目标，力争开办企业2个工作日、不动产登记3个工作日、工业建设项目施工许可35个工作日内完成。加快建立以信用为基础的监管制度。深化综合行政执法体制改革，普遍实现“双随机一公开”监管。深化经济发达镇行政管理体制改革。推进政务服务“一张网”市、县、乡、村四级全覆盖。

3．加快国企国资改革。聚焦重大战略实施和战略性产业发展，进一步推动国有企业重组。加快推进混合所有制改革。压缩管理层级、减少法人户数，创新国有企业扁平化管理机制。加强对国企运营、重大事项及经营软肋的审计监督，并将审计结果纳入绩效考评，确保国有资产保值增值。

4．提高口岸通关水平。优化进出境货物大通关流程，提高通关效率。全面建成国际贸易“单一窗口”，加快电子口岸建设。推进空港开通至日本、东南亚主要国家国际航线，力争2020年实现年出入境旅客10万人次。

5．推进党政机构改革。扎实稳妥推进市、县（区）党政机构改革。围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，加强和完善政府经济调节、市场监管、社会治理、公共服务、生态环境保护职能，调整优化政府机构职能，建设数字政府，加快政府职能转变，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。有序推进事业单位改革。

（二）以载体建设为基础，打造国家战略新支点

1．推进综合保税区建设。加强政策研究和沟通对接，争取上级政策支持。加快综合保税区建设，用足用活现有政策，整合优化开放载体，加快打造产业支撑强、开放水平高、体制机制活的对外开放高地。开展自由贸易港研究与争取工作。

2．推进各类园区建设。完善开发区功能，加快打造高新技术和新兴产业集聚区。重点建设国家东中西区域合作示范区，打造服务中西部地区的进口资源加工基地、出口产品生产加工基地。深化与中西部地区的交流合作，加强与陆桥走廊节点城市的协作互动，促进商贸、科技和人才的合作交流。

3．建设农业对外开放合作试验区。全面开展国家农业对外开放合作的各项制度创新、试验示范。探索建立农产品市场采购贸易监管模式，强化农产品质量安全追溯，建设农业综合信息服务平台和出口农产品海外仓。到2020年，农产品进出口总额保持全省领先。

4．加强连云港论坛建设。打造能力建设对接、情报信息共享、联合行动协调、项目安保合作、安全学术交流“五大合作平台”，做强论坛警务装备和公共安全产品博览会，推进论坛永久会址和智慧安全城市示范区（小镇）建设，不断放大论坛综合效应，提升城市国际影响力。

（三）以“三外”工作为导向，实现外向经济新突破

1．做“强”对外贸易。加工贸易转型升级，进出口规模较快增长，出口商品附加值显著提高。加快优化对外贸易结构，做到服务贸易增长高于货物贸易增长、对新兴市场出口增长高于对传统市场出口增长、新兴产业出口增长高于传统产业增长。

2．做“优”利用外资。引进外资较快增长，项目质量明显提高，产业结构明显优化，战略性新兴产业、高新技术产业、先进制造业、现代服务业等利用外资比重进一步提高。突出引进各类企业总部。

3．做“大”外经合作。加快企业“走出去”步伐。拓展海外工程承包，规范外派劳务企业运营，提高外经合作质量和水平。到2020年，对外投资中方协议投资额达7亿美元，较2017年翻一番。

4．做“好”特色产业。培育以哈国小麦为代表的过境粮食业务，年运量超10万吨；培育以澳洲肉牛为代表的冷链物流业务，周转量达10万头；培育以连云区小红书、上合物流园海运快件为代表的跨境电商业务。建设连云港口岸大宗商品交易中心，加快形成供应链服务体系。

（四）以项目建设为抓手，健全招商引资新机制

1．明确招商方向。主攻日韩市场，拓展深化与东南亚、欧美、“一带一路”沿线国家和地区的交流合作。境内重点关注北上广深、南京和苏锡常等地区，更加有针对性地开展招商引资活动。

2．突出招商重点。围绕“三新一高”、石化冶金、节能环保、文化旅游、新兴服务业、农产品加工等主导产业及其上下游配套开展招商引资，加快建链、补链、强链，迅速形成倍增效应。重点瞄准优强企业、上市后备企业和科技小巨人企业等关联企业，主动联络、积极跟进。盯紧国内外500强、大型跨国公司等，开展“一对一”对接洽谈，争取引进一批行业引领性企业和重大项目。

3．创新招商方式。加强专业招商队伍建设，研究出台招商引资激励政策，采取更加有针对性的招商措施，促进项目落地。

# 改革开放高质量三年行动计划重点任务分解表

| 序号 | 重点任务 | 计划完成进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 去产能 | 化解过剩产能30万载重吨，淘汰小型冶金重组化工企业18家，压减粗钢产能100万吨。 | 做好去产能“回头看”工作，加大监管力度，巩固前期成果。 | 做好去产能“回头看”工作，加大监管力度，巩固前期成果。 | 市经信委、发改委、国土局、规划局、环保局、质监局、商务局、国资委、工商局、安监局 |
| 2 | 去库存 | 住宅类商品房库存去化周期控制在12个月左右。 | 按要求调控住宅类商品房库存去化周期。 | 住宅类商品房库存去化周期保持在合理区间，非住宅类商品房库存有效化解。 | 市住房局、物价局、财政局、城建局、国土局、公积金中心 |
| 3 | 去杠杆 | 非金融企业直接融资占社会融资规模比重提高到36%，不良贷款率低于全国平均水平。 | 非金融企业直接融资占比38%以上，各类法人金融企业资本状况符合监管政策要求。 | 非金融企业直接融资占比40%以上。企业债券市场存量突破1000亿元。上市企业力争达到10家以上。 | 市金融办、财政局、连云港银监分局、人行连云港中心支行 |
| 4 | 降成本 | 落实惠企税政，清理不合理收费，降低企业融资成本，降低实体经济成本20亿元。 | 落实惠企税政，清理不合理收费，降低企业融资成本，降低实体经济成本20亿元。 | 落实惠企税政，清理不合理收费，降低企业融资成本，降低实体经济成本20亿元。 | 市经信委、财政局、金融办、发改委、科技局、编委办、人社局、环保局、国税局、地税局、工商局、物价局、海关、检验检疫局、人行连云港中心支行、银监分局、供电公司 |
| 5 | 补短板 | 推进130个补短板项目，完成总投资550亿元。 | 推进补短板项目，完成总投资600亿元。 | 推进补短板项目，完成总投资650亿元。 | 市发改委、经信委、城建局、财政局、科技局、环保局、人社局、扶贫办 |
| 6 | 推进“不见面”审批 | 起草标准化方案，制定公布评价体系，开展评价试点。对已公布事项“回头看”，完善“不见面”办事指南。 | 公布工作规范，完善评价体系，定期公布评价结果。 | 实现除法律法规有明确规定外，所有审批服务事项“不见面”办理。 | 市审改办、政务办 |
| 7 | 全面实现“3550”改革目标。 | 优化审批流程，创新审批方式，提高达标率。 | 建立常态化工作机制，提高达标率。 | 全面实现“3550”改革目标。 | 市政务办、工商局、国土局、城建局、规划局、发改委、公安局、国税局、地税局等 |
| 8 | 推进“强区放权” | 研究明确下放权力事项。 | 继续下放权力事项。 | 继续下放权力事项。 | 市审改办、政务办、工商局、经信委、法制办、城建局、规划局、住房局、国土局 |
| 9 | 推进“园区赋权” | 完成对国家级开发区、连云区的赋权工作。 | 对已赋权的开发园区进行督查检查，完成剩余省级开发区赋权工作。 | 对赋权的开发园区进行督查。 | 市审改办、政务办、工商局、经信委、法制办、城建局、规划局、住房局、国土局 |
| 10 | 深化综合行政执法体制改革 | 开发区、东中西示范区、高新区、赣榆经济开发区试点综合执法。行政管理体制改革试点镇组建综合执法局。 |  | 灌南组建综合行政执法局。开发区、东中西示范区、高新区、赣榆经济开发区组建综合行政执法局。 | 市编委办（审改办）、政务办，相关县区、功能板块 |
| 11 | 推进“互联网+政务服务” | 完成政务服务“一张网”四级覆盖，建成政务数据中心。 | 实现市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）“一网通办”。 |  | 市政务办、科技局、政务信息领导小组办公室 |
| 12 | 推进党政机构改革 | 按照中央、省委部署要求，制定党政机构改革实施方案，明确责任，扎实推进。 | 稳步推进党政机构改革，完成相关机构改革任务。 | 统筹各类机构设置，进一步理顺职责关系。 | 市编委办、人社局、政务办 |
| 13 | 国企国资改革 | 推进混合所有制改革。创新扁平化管理机制。拓展审计范围，结果纳入绩效考评。 |  |  | 市国资委、财政局、人社局、审计局 |
| 14 | 单一窗口建设 | 推进与国家“单一窗口”标准版实现互联互通，完成4个子系统建设及船公司一站式业务平台建设。 | 加快建设口岸物流增值业务相关信息系统，推动口岸物流全程服务信息化。 | 推进“单一窗口”区域化、国际化工作，中欧出口班列口岸大通关平均时间压缩至2天以内，海港口岸集装箱大通关效率省内领先。 | 市港口局、审改办、政务办、连云港海事局、海关、检验检疫局、边防检查站、港口控股 |
| 15 | 推广自贸试验区改革试点经验 | 复制推广自贸试验区改革试点经验，督查落实情况。 | 复制推广自贸试验区改革试点经验，推进改革创新工作。 | 复制推广自贸试验区改革试点经验，提出制度创新体系。 | 市商务局、发改委、审改办、港口局、工商局、政务办、连云港海关、边检站、海事局、检验检疫局、人行连云港中心支行、港口控股 |
| 16 | 综保区建设 | 正式获批，重点争取B区先期通过国家验收。 | 推进A区通过验收，综保区投入运营。 | 顺利运行 | 市港口局、发改委、财政局、规划局、国土局、商务局、工商局、人行连云港中心支行、国税局、连云港海关、检验检疫局、市开发区、徐圩新区 |
| 17 | 开发区“二次创业” | 省级以上开发园区工业总产值突破6500亿元 | 省级以上开发园区工业总产值突破8000亿元 | 省级以上开发园区工业总产值突破1万亿元。 | 市商务局、发改委、经信委、环保局，国土局、科技局、各开发区 |
| 18 | 深化开发区行政管理体制改革 | 推进赣榆和连云开发区“一枚印章管审批”改革试点。 | 扩大试点范围。 | 形成本地审批模式。 | 市审改办、商务局、发改委、经信委、环保局、政务办、各开发区 |
| 19 | 推进“区域能评+区域环评”改革试点工作 | 申报1-2家省级区域能评环评试点园区。 | 具体实施。 | 评估总结可复制推广经验。 | 市商务局、发改委、经信委、环保局、审改办、政务办、各开发区 |
| 20 | 两翼港区口岸开放 | 两翼开放获批，同步推进配套查验设施建设，力争具备国家验收条件。 | 两翼口岸全部通过国家验收并正式开放。 |  | 市港口局、发改委、连云港海事局、海关、检验检疫局、边检站、港口控股、灌云县、赣榆区、徐圩新区 |
| 21 | 推进国家东中西区域合作示范区建设 | 探索“区中区、园中园”合作模式，开展陆桥沿线合作共建项目研究，制定收益共享政策体系。 | 开展与中西部地区、企业、高校及科研院所交流活动，推动与中西部地区合作不断取得新成效。 | 大力推进区域合作平台和载体建设，完善丝路国家展贸中心等功能平台运营模式，提升区域合作和开放水平。 | 市发改委、外侨办、商务局、科技局、人社局，徐圩新区、连云区、开发区、保税物流中心 |
| 22 | 建设农业对外开放合作试验区 | 完成规划编制，建立农产品市场采购贸易监管模式，建设农业综合信息服务平台和出口农产品海外仓。 | 建成国家级出口食品农产品质量安全示范市。 | 国际农业贸易投资便利化条件全国领先，获批农产品市场采购贸易监管模式。 | 市农委、商务局、连云港检验检疫局等，市开发区、各县区 |
| 23 | 优化对外贸易结构 | 实现进出口额88亿美元。 | 实现进出口额94亿美元。 | 实现进出口额100亿美元。 | 市商务局、国税、农委、工商局、连云港海关、检验检疫局、人行连云港中心支行 |
| 24 | 提高利用外资水平 | 实际利用外资7亿美元。 | 实际利用外资10亿美元。 | 实际利用外资14亿美元，较2017年翻一番。 | 市商务局、外管局、外侨办、台办 |
| 25 | 加强外经合作 | 完成对外投资中方协议投资额4亿美元。 | 完成对外投资中方协议投资额5亿美元。 | 完成对外投资中方协议投资额7亿美元。 | 市商务局、经信委、发改委、外侨办、农委、财政局、人行连云港中心支行 |
| 26 | 发展对外特色产业 | 实现哈国小麦等过境3万吨；连云区跨境电商平台招引10家以上企业入驻。 | 实现哈国小麦等过境6万吨；连云区跨境电商平台招引20家以上企业入驻。 | 实现哈国过境小麦专列运输常态化，年运量超10万吨；连云区跨境电商平台招引30家以上企业入驻。 | 市商务局、东海县、连云区、港口控股、连云港海关、检验检疫局、铁路办 |
| 27 | 加强对外特色文化交流 | 申办2020江苏中小学校长国际论坛。 | 做好2020江苏中小学校长国际论坛承办前期工作。 | 落实2020江苏中小学校长国际论坛专项经费，承办论坛。 | 市委宣传部、文广新局、教育局、外侨办 |
| 28 | 深化教育培训合作 | 吸引来连留学生100名；完成2018年度丝路东方留学连云港政府奖学金评选活动；国际交流友好学校达15所。 | 吸引来连留学生150名；完成2019年度丝路东方留学连云港政府奖学金评选活动；国际交流友好学校达30所。 | 吸引来连留学生200名；完成2020年度丝路东方留学连云港政府奖学金评选活动；国际交流友好学校达50所。 | 市教育局、文广新局、人社局、外侨办、市委组织部、高新区、淮海工学院 |
| 29 | 构建“一带一路”关键节点城市气象服务联盟 | 与伊犁州气象局实现资料共享和服务共建；启动连云港“悟空报天气”服务品牌创建；增设新亚欧大陆桥陆海联运通道主要节点城市天气预报服务。 | 拓展“一带一路”关键节点城市气象服务联盟创建数量；完成 “悟空报天气”服务品牌创建和手机服务APP客户端建设。 | 召开“一带一路”关键节点城市气象服务联盟合作年会；“悟空报天气”手机服务APP客户端投入使用。 | 市气象局、文广新局、外侨办 |
| 30 | 推动连云港论坛建设 | 举办第四届论坛年会，启动建设论坛永久会址一期工程。 | 进一步扩大论坛年会规模，健全完善沿线国家联合行动协调机制，做强论坛安博会，推进智慧安全城市示范区（小镇）建设。 | 进一步提升论坛国际影响力，完成论坛永久会址一期工程建设。 | 市公安局、商务局、国资委、外侨办、发改委、经信委、科技局、城建控股，连云区 |

附件4

# 城乡建设高质量三年行动计划

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和省委、省政府决策部署，牢固确立新发展理念，以“高质发展后发先至”为主题主线，提升城市发展质量，实施乡村振兴战略，加快城乡一体化进程，全力推进城乡建设大提升，探索走出一条具有港城特色的城市崛起、乡村振兴之路。

## 二、工作目标

坚持港产城融合发展，树立国际化理念，以“生态、智慧、健康、文明”连云港建设为抓手，推进国际化港口枢纽城市、特色化海滨旅游城市、现代化生态宜居城市建设，加快打造国际化海港中心城市。到2020年，城市功能显著提升，内涵发展持续加强，全域旅游、特色旅游加快发展，游客接待量和旅游总收入年均增长15%左右。乡村振兴战略深入实施，农业现代化建设全省领先，城乡融合发展水平显著提升，初步实现基本公共服务均等化，与全省同步高水平全面建成小康社会。

## 三、重点任务

（一）促进城市建设大提升。按照国际化标准完善城市功能，不断提升城市综合承载能力，着力推动城市科学、有序、高效、安全、便利发展，推进国际化港口枢纽城市、特色化海滨旅游城市、现代化生态宜居城市建设。

1．优化城市布局。按照“城市东进、拥抱大海”战略，加速城市“组团发展、功能互补、提升品质、彰显特色、快速联通”。加快建设连云新城，助力打造“一带一路”国际商务中心和国家东中西区域合作示范区。强化赣榆城区与主城区融合对接，打造蓝色经济核心区、滨海魅力新城区、人文生态宜居区。推进组团快速联通，实施系列节点工程，加快实现中心城区15分钟进入高速互通、县区和功能组团30分钟可达。

2．完善城市功能。树立城市“精明增长”理念，推进地上地下综合发展。实施主城区路网改善工程，启动轨道交通建设，完善BRT网络，打通“断头路”，完成主城区市政道路黑色化改造。加强医院、学校、停车场、健身场所等公共配套设施建设。完善水电气等市政设施，增强城市基础保障能力。

3．提升城市品质。打造生态宜居、环境优美、绿色健康的海滨城市。实施园林绿化工程，按照市民出行300米见绿，500米见园标准，加快街头游园公园建设，打造城市公园绿地十分钟服务圈。推进海绵城市、综合管廊试点项目建设。实施宜居惠民工程，深入开展“三改一拆两清理”专项行动，全面改造棚户区、老旧小区和城中村。开展环境综合整治，打造水美城乡、绿色轴线，塑造整洁、优美、有序的城市形象。

4．彰显城市特色。打造“显山、露水、见海、融绿”城市天际线。彰显自然之美，推进山体植被修复，建设港城大道等森林景观大道，建成东盐河等滨河生态廊道，建设长深高速等绿色生态廊道。彰显海滨特色魅力，建设连云新城生态海湾，推进连岛、秦山岛等7座海岛串联开发。彰显特色文化，深化海州古城、南城古街等保护性修复，加快民主路、盐河巷等特色街区建设。规划建设温泉等10个特色小镇。彰显旅游特色，打造“西游东渡”发源地、国际知名山海旅游目的地和全域旅游示范区。

5．加强城市管理。做优城市环境、扮靓城市形象。绿化城市节点，提升主城区重要节点、道路绿化景观水平，丰富道路绿化色彩。美化城市空间，实现水面清亮、路面整洁、立面清爽、空间通透。亮化城市夜景，展示山海神韵、西游文化。净化城市环境，实施“厕所革命”，加强垃圾终端建设。加强考评机制建设，推进城市治理长效化。

6．建设山海旅游基地。实施“大花果山景区”战略，加快西游文化产业园等重点项目建设，打造国内一流、国际知名的旅游胜地。推进全域旅游示范区创建，深度开发秦山岛、前三岛旅游资源，加强水晶小镇、伊甸园小镇建设，放大旅游特色，丰富娱乐项目，加快建设滨海特色旅游度假区。

（二）实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持规划引领，持续推进城乡一体化，加快建立城乡融合的体制机制和政策体系。大力提升农业农村现代化水平，让农业成为有奔头的产业、农民成为有吸引力的职业、农村成为安居乐业的美丽家园，力争乡村振兴走在苏北前列。

1．提升农业现代化水平。大力发展农村生产力，实施特色产业提升、农村三次产业融合、质量兴农强农、绿色农业发展、农技提档升级、开放农业示范等六大工程，打造现代农业强市。

2．改善农村人居环境。推进六大美丽乡村示范片区和特色田园乡村建设，打造美丽村镇，整治村庄环境，实现农村河道、道路、绿化美化、环境保洁、公共设施“五位一体”综合管护。

3．深化农村改革。落实土地承包到期后再延长30年政策。推进农村集体建设用地和宅基地确权登记。实施征地制度改革，允许集体经济以入股等形式参与开发经营。加快农村社区股份合作制改革，创新农村集体资产经营监管机制。

（三）全面加强城乡基础设施建设。统筹推进综合交通、城乡建设、公共服务、旅游发展等基础设施建设，构建功能完善、管理科学、安全高效的现代基础设施体系。

1．构建现代综合交通体系。打造“面向国际、承东启西、辐射南北、便捷高效”的现代综合交通体系。完善高速铁路网和公路网络体系，畅通内河水运通道，建成新机场，打造“一带一路”区域性国际航空港。

2．推进城乡一体化发展。统筹推进城乡电力、通信、给排水、燃气等公用设施建设，合理布局学校、医院、文化、体育等基层公共服务设施，健全城乡防洪、排涝、消防、抗震等灾害应对和安全保障体系。

3．推进全域旅游设施配套。优化旅游交通服务，开通城乡旅游线路，完善标识导引等配套设施。加强旅游集散中心建设，构建“一主四副多节点”的公共集散体系。搭建智慧旅游服务平台。

# 城乡建设高质量三年行动计划重点任务分解表（交通）

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 （万元） | 2018年 投资 | 2019年 投资 | 2020年 投资 | 2018-2020三年总投资 | 2020年底建设进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 8372770 | 850979 | 1059487 | 1090411 | 3000877 |  |  |
| 一 | 公路项目 |  |  |  | 3842086 | 306279 | 396000 | 672400 | 1374679 |  |  |
| （一） | 高速公路 |  |  |  | 1460000 |  | 30000 | 70000 | 100000 |  |  |
| 1 | 长深高速连淮段扩建工程（连云港段） | 新建 | 长58公里，高速公路标准 | 2019-2022 | 600000 |  | 30000 | 60000 | 90000 | 在建 | 市交通局、海州区、灌云县、灌南县 |
| 2 | 连云港至宿迁高速公路 | 新建 | 长60公里，高速公路标准 | 2020-2023 | 600000 |  |  | 5000 | 5000 | 在建 | 市交通局、徐圩新区、灌云县 |
| 3 | 长深高速至连云港区连接线 | 新建 | 长20公里，高速公路标准 | 2020-2023 | 260000 |  |  | 5000 | 5000 | 在建 | 市交通局、港口控股、交通控股、连云区、开发区 |
| （二） | 干线公路 |  |  |  | 2108086 | 236279 | 292000 | 572400 | 1100679 |  |  |
| A | 通道型项目 |  |  |  | 401000 | 1000 | 15000 | 58000 | 74000 |  |  |
| 4 | S344连云港段 | 新建 | 长13公里，一级公路标准 | 2018-2020 | 39000 | 1000 | 10000 | 28000 | 39000 | 竣工 | 交通控股、灌云县、海州区、市国土局、交通局 |
| 5 | S264灌云至灌南段 | 新建 | 长42公里，一级公路标准 | 2019-2022 | 210000 |  | 5000 | 20000 | 25000 | 在建 | 灌云县、灌南县 |
| 6 | G310青湖至山东界 | 新建 | 长40公里，一级公路标准 | 2020-2022 | 80000 |  |  | 5000 | 5000 | 在建 | 东海县 |
| 7 | G327赣榆段 | 新建 | 长36公里，一级公路标准 | 2020-2022 | 72000 |  |  | 5000 | 5000 | 在建 | 赣榆区 |
| B | 集疏运项目 |  |  |  | 791800 | 17000 | 113000 | 372800 | 502800 |  |  |
| 8 | S509疏港公路 | 新建 | 长57公里，一级公路标准 | 2019-2022 | 286500 |  | 5000 | 35000 | 40000 | 在建 | 灌云县、徐圩新区 |
| 9 | S402疏港公路 | 续建 | 8.3公里一级公路，25.8公里二级公路 | 2016-2020 | 83800 | 7000 | 15000 | 35300 | 57300 | 竣工 | 赣榆区 |
| 10 | S401疏港公路 | 新建 | 长13.5公里，二级公路标准 | 2019-2021 | 30000 |  | 3000 | 12000 | 15000 | 在建 | 赣榆区 |
| 11 | S245柘汪至黑林段 | 新建 | 长11公里，二级公路标准 | 2019-2020 | 30000 |  | 10000 | 20000 | 30000 | 竣工 | 赣榆区 |
| 12 | 赣榆港区疏港二通道（G204-省界段） | 续建 | 长6公里，二级公路标准 | 2017-2018 | 5000 | 4000 |  |  | 4000 | 竣工 | 赣榆区 |
| 13 | 赣榆至综合客运枢纽连接线（怀仁路） | 新建 | 长29.1公里，城市快速路标准 | 2018-2020 | 196500 | 5000 | 40000 | 151500 | 196500 | 竣工 | 赣榆区、海州区、市交通局、发改委、规划局、国土局、水利局、城建局 |
| 14 | 盐河南路南延至新机场 | 新建 | 长18.9公里，城市快速路标准 | 2018-2020 | 160000 | 1000 | 40000 | 119000 | 160000 | 竣工 | 交通控股、海州区、灌云县、市发改委、规划局、国土局、交通局、城建局 |
| C | 路网完善型项目 |  |  |  | 915286 | 218279 | 164000 | 141600 | 523879 |  |  |
| 15 | S242青口至杨集段 | 续建 | 朝阳互通1座；开发区段11.476公里、上合物流园段7.1公里、东辛农场段15.778公里二期路面 | 2016-2020 | 66000 | 8100 | 15000 | 9900 | 33000 | 竣工 | 交通控股、开发区、徐圩新区 |
| 16 | G228国道灌云段 | 续建 | 全长11.9公里二期路面，一级公路标准 | 2019 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | 竣工 | 灌云县 |
| 17 | S235灌南段改线 | 续建 | 长14.2公里，一级公路标准 | 2015-2018 | 51656 | 27656 |  |  | 27656 | 竣工 | 灌南县 |
| 18 | S345新港大道三期 | 续建 | 长24公里，一级公路标准 | 2010-2018 | 52930 | 3000 |  |  | 3000 | 竣工 | 灌南县 |
| 19 | S267赣榆段 | 续建 | 长43公里，二级公路标准（路面改造） | 2017-2018 | 24700 | 9223 |  |  | 9223 | 竣工 | 赣榆区 |
| 20 | S245赣榆黑林以南段 | 新建 | 长34公里，二级公路标准（路面改造） | 2018-2019 | 24000 | 20000 | 4000 |  | 24000 | 竣工 | 赣榆区 |
| 21 | S268李埝至洪庄段 | 新建 | 长26公里，二级公路标准（路面改造） | 2018 | 18300 | 18300 |  |  | 18300 | 竣工 | 东海县 |
| 22 | G233灌云城区北环段 | 新建 | 长7.88公里，一级公路标准 | 2018-2020 | 66000 | 25000 | 21000 | 20000 | 66000 | 竣工 | 灌云县 |
| 23 | G311东海城区改线段 | 新建 | 长5.85公里，一级公路标准 | 2018-2020 | 25200 | 10000 | 10000 | 5200 | 25200 | 竣工 | 东海县 |
| 24 | 236省道东海S323至S245段 | 续建 | 长9公里，一级公路标准 | 2017-2019 | 40000 | 20000 | 10000 |  | 30000 | 竣工 | 东海县 |
| 25 | S236房山至灌云界 | 新建 | 长24公里，一级公路标准 | 2019-2021 | 90000 |  | 10000 | 20000 | 30000 | 在建 | 东海县 |
| 26 | S236灌云段 （含G233共线段） | 新建 | 长30.79公里，一级公路标准 | 2019-2021 | 120000 |  | 30000 | 35000 | 65000 | 在建 | 灌云县 |
| 27 | G233灌南段 （236省道重合段） | 新建 | 长18公里，一级公路标准 | 2019-2021 | 50000 |  | 13000 | 17000 | 30000 | 在建 | 灌南县 |
| 28 | S268洪庄至沭阳界 | 新建 | 长8公里，二级公路标准 | 2019-2021 | 30000 |  | 3000 | 7000 | 10000 | 在建 | 东海县 |
| 29 | S326灌南段 | 新建 | 长15.47公里，一级公路标准 | 2019-2021 | 34000 |  | 5000 | 5000 | 10000 | 在建 | 灌南县 |
| 30 | S324灌云西段 | 新建 | 长19公里，一级公路标准 | 2020-2023 | 115000 |  |  | 15000 | 15000 | 在建 | 灌云县 |
| 31 | S337灌南段 | 新建 | 长20公里，二级公路标准（路面改造） | 2018-2019 | 15000 | 10000 | 5000 |  | 15000 | 竣工 | 灌南县 |
| 32 | S464二期工程 | 新建 | 长7公里，二级公路标准（路面改造） | 2019-2020 | 10500 |  | 3000 | 7500 | 10500 | 竣工 | 东海县 |
| 33 | 国省干线公路路面改善提升 | 新建 | 养护中修、4座危桥改造及150公里路面漆划出新 | 2018 | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 竣工 | 市交通局、各县区 |
| 34 | 交通干线沿线环境综合整治 | 新建 | 实施交通干线环境综合整治，提升交通干线沿线环境 | 2018-2019 | 60000 | 60000 | 20000 |  | 80000 | 竣工 | 市交通局、各县区 |
| （三） | 路网连接公路 |  |  |  | 100000 | 10000 | 20000 | 30000 | 60000 |  |  |
| 35 | 集疏散和路网连接公路 | 新建 | 新改建100公里 | 2016-2020 | 100000 | 10000 | 20000 | 30000 | 60000 | 竣工 | 各县区 |
| （四） | 农村公路 |  |  |  | 174000 | 60000 | 54000 | 0 | 114000 |  |  |
| 36 | 镇村道路三年提升行动计划 | 新建 | 新改建镇村道路2900公里 | 2017-2019 | 174000 | 60000 | 54000 |  | 114000 | 竣工 | 各县区 |
| 二 | 铁路项目 |  |  |  | 3684224 | 450500 | 490500 | 211500 | 1152500 |  |  |
| （一） | 干线铁路 |  |  |  | 3176900 | 400000 | 430000 | 161000 | 991000 |  |  |
| 37 | 连盐铁路 | 续建 | 客货共线、双线，设计时速200公里，境内长129公里 | 2014-2018 | 1430000 | 20000 |  |  | 20000 | 竣工 | 市铁路办、各县区 |
| 38 | 连青铁路 | 续建 | 客货共线、双线，设计时速200公里，境内长7.9公里 | 2014-2018 | 70000 | 20000 |  |  | 20000 | 竣工 | 市铁路办、赣榆区 |
| 39 | 连淮扬镇铁路 | 续建 | 客运专线、双线，设计时速250公里，境内长47.6公里 | 2015-2019 | 600000 | 120000 | 230000 |  | 350000 | 竣工 | 市铁路办、海州区、灌云县、灌南县 |
| 40 | 连徐高铁 | 续建 | 客运专线，设计时速350公里，境内长55公里 | 2016-2020 | 900000 | 240000 | 200000 | 160000 | 600000 | 竣工 | 市铁路办、交通控股、海州区、东海县 |
| 41 | 连临铁路 | 新建 | 货运专线、单线，设计时速160公里，境内长31公里 | 2020-2023 | 176900 |  |  | 1000 | 1000 | 前期 工作 | 市铁路办、东海县、海州区 |
| （二） | 集疏运铁路 |  |  |  | 507324 | 50500 | 60500 | 50500 | 161500 |  |  |
| 42 | 上合物流园铁路专用线 | 续建 | 园区专用线，长19公里 | 2017-2019 | 160200 | 50000 | 30000 |  | 80000 | 竣工 | 上合物流园 |
| 43 | 徐圩港区铁路专用线 | 新建 | 港区专用线，长8.8公里 | 2019-2022 | 67945 |  | 10000 | 10000 | 20000 | 在建 | 港口控股 |
| 44 | 赣榆港区铁路专用线 | 新建 | 港区专用线，长19.3公里 | 2019-2022 | 114300 |  | 10000 | 10000 | 20000 | 在建 | 港口控股 |
| 45 | 徐圩新区临港产业园铁路专用线 | 新建 | 园区专用线，长13.5公里 | 2018-2022 | 104879 | 500 | 10000 | 30000 | 40500 | 在建 | 徐圩新区 |
| 46 | 柘汪临港产业区铁路专用线 | 新建 | 园区专用线，长4.658公里 | 2019-2022 | 60000 |  | 500 | 500 | 1000 | 前期 工作 | 赣榆区 |
| 三 | 内河水运项目 |  |  |  | 167414 | 12700 | 8000 | 28911 | 49611 |  |  |
| （一） | 内河航道 |  |  |  | 116931 | 3900 | 1000 | 19000 | 23900 |  |  |
| 47 | 灌河西段航道整治工程 | 续建 | 长29.15公里，三级航道标准 | 2017-2018 | 16931 | 3900 |  |  | 3900 | 竣工 | 市交通局、水利局、灌南县 |
| 48 | 徐宿连航道工程 | 新建 | 长约70公里，三级航道标准 | 2019-2022 | 100000 |  | 1000 | 19000 | 20000 | 开工 | 市交通局、港口局、水利局、徐圩新区、灌云县、海州区 |
| （二） | 内河港口 |  |  |  | 50483 | 8800 | 7000 | 9911 | 25711 |  |  |
| 49 | 板浦作业区码头工程 | 续建 | 4个1000吨级泊位 | 2017-2020 | 11000 | 8000 | 1000 | 350 | 9350 | 竣工 | 海州区 |
| 50 | 下车作业区阿尔山码头 | 续建 | 3个1000吨级，3个500吨级泊位 | 2015-2022 | 9200 | 100 | 3000 | 3900 | 7000 | 在建 | 灌云县 |
| 51 | 五灌河霄洋码头二期 | 新建 | 4个300吨级泊位 |  | 1361 | 700 | 500 | 161 | 1361 | 竣工 | 灌云县 |
| 52 | 灌南九队海河联运码头 | 新建 | 4个500吨级泊位 | 2018-2020 | 8500 |  | 1500 | 1500 | 3000 | 在建 | 灌南县 |
| 53 | 善后河鲁河乡北岸作业区码头 | 新建 | 5个1000吨级泊位 | 2019-2022 | 28922 |  | 1000 | 4000 | 5000 | 在建 | 徐圩新区 |
| 四 | 航空项目 |  |  |  | 212400 | 60000 | 80000 | 72400 | 212400 |  |  |
| 54 | 连云港民用机场迁建工程 | 新建 | 一期工程飞行区4D级，占地3405亩，航站楼3万平米 | 2018-2020 | 212400 | 60000 | 80000 | 72400 | 212400 | 竣工 | 市机场办、民航站、灌云县 |
| 五 | 场站项目 |  |  |  | 466646 | 21500 | 84987 | 105200 | 211687 |  |  |
| （一） | 客运场站 |  |  |  | 258700 | 10000 | 41000 | 98200 | 149200 |  |  |
| 55 | 连云港站铁路综合客运枢纽 | 新建 | 衔接陇海、连盐、连淮扬镇铁路、连徐高铁。站前广场建筑总面积19.7万平米，包含交通换乘、旅游集散及配套商业等功能。 | 2016-2022 | 155000 | 2000 | 10000 | 58000 | 70000 | 在建 | 交通控股、海州区、市规划局、铁路办、交通局、城建局 |
| 56 | 赣榆铁路综合客运枢纽 | 新建 | 衔接连盐铁路，占地104.2亩 | 2018-2020 | 11200 | 4000 | 5000 | 2200 | 11200 | 竣工 | 赣榆区 |
| 57 | 灌云铁路综合客运枢纽 | 新建 | 衔接连镇铁路，占地296亩 | 2018-2021 | 45000 | 4000 | 16000 | 18000 | 38000 | 在建 | 灌云县 |
| 58 | 灌南铁路综合客运枢纽 | 新建 | 衔接连镇铁路，占地100亩 | 2019-2021 | 22500 |  | 5000 | 10000 | 15000 | 在建 | 灌南县 |
| 59 | 东海铁路综合客运枢纽 | 新建 | 衔接连徐客专，占地134.5亩 | 2019-2021 | 25000 |  | 5000 | 10000 | 15000 | 在建 | 东海县 |
| （二） | 货运场站 |  |  |  | 207946 | 11500 | 43987 | 7000 | 62487 |  |  |
| 60 | 连云港港中心货运站一期工程 | 续建 | 项目规划占地563亩，建筑面积10000㎡。主要建设停车位1000余个，拆装箱库、候工楼、物流信息交易大厅、甩挂作业区、交通物流信息平台及配套设施。 | 2011-2018 | 44500 | 500 |  |  | 500 | 竣工 | 港口控股、上合物流园 |
| 61 | 上合物流园铁路装卸场站工程 | 续建 | 占地296亩，建筑面积2500㎡。主要建设铁路装卸作业区、堆存区、生产辅助区及2条铁路专用线。 | 2017-2019 | 48087 | 10000 | 37987 |  | 47987 | 竣工 | 港口控股 |
| 62 | 徐圩多式联运中心一期 | 续建 | 占地600亩，建筑面积13.6万㎡。主要建设多式联运区、仓储配作业区、综合服务中心。 | 2017-2021 | 48322 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | 在建 | 徐圩新区 |
| 63 | 连云港港中心货运站二期工程 | 新建 | 占地约620亩，主要建设集装箱堆场、拆装箱库、甩挂作业区等。 | 2019-2022 | 67037 |  | 5000 | 5000 | 10000 | 在建 | 港口控股 |

# 城乡建设高质量三年行动计划重点任务分解表（城建）

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 总投资 （万元） | 2018年投资 | 2019年投资 | 2020年投资 | 2018-2020三年总投资（万元） | 2020年底建设进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 10911723 | 2850239 | 3191493 | 2464847 | 8319379 |  |  |
| 一、城市交通 |  |  |  | 2645818 | 113500 | 303800 | 402000 | 819300 |  |  |
| （一）干路提升和快速通道建设 |  |  |  | 475818 | 47500 | 186800 | 185000 | 419300 |  |  |
| 1 | 临洪大道 | 新建 | 310国道-原204国道，长7.5公里，宽60米 | 2019-2020 | 150000 | 5000 | 70000 | 75000 | 150000 | 完成 | 城建控股、 海州区 |
| 2 | 瀛洲路快速化改造 | 新建 | 郁海广场到连徐高速出口，全长5公里 | 2019-2020 | 40000 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 完成 | 市城建局、城建控股、海州区 |
| 3 | 秦东门大街快速化改造 | 新建 | 花园路到宁连高速，全长7.8公里 | 2019-2021 | 50000 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 完成部分节点 | 市城建局、交通局、城建控股、海州区 |
| 4 | 港城大道快速化改造 | 新建 | 对凌州路至平山路重要节点实施快速化改造 | 2019-2020 | 60000 | 0 | 30000 | 30000 | 60000 | 完成 | 交通控股、市交通局、开发区、连云区 |
| 5 | 汇晶路 | 新建 | 港城大道至大港路，全长6公里 | 2019-2020 | 50000 | 0 | 20000 | 30000 | 50000 | 完成 | 开发区、市交通局 |
| 6 | 蔷薇桥节点改造 | 新建 | 海连路与原G204节点改造 | 2019-2020 | 10000 | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 完成 | 市交通局、 海州区 |
| 7 | 人民路快速化改造 | 改建 | 对凌州广场至海连西路重要节点实施快速化改造 | 2018-2019 | 4000 | 3000 | 1000 | 0 | 4000 | 完成 | 城建控股、 海州区 |
| 8 | 主城区城市交通优化（通灌路-郁洲路） | 新建 | 整治陇海西路、红砂路等断头路，优化交通节点 | 2018-2019 | 10000 | 3000 | 3000 | 4000 | 10000 | 完成 | 城建控股、海州区、市城建局 |
| 9 | 金海大道二期 | 新建 | 长3.2公里，宽60米 | 2018-2019 | 18000 | 1500 | 16500 | 0 | 18000 | 完成 | 城建控股 |
| 10 | 金海二期纵向道路 | 新建 | 道路长5公里 | 2018-2019 | 9300 | 2000 | 7300 | 0 | 9300 | 完成 | 城建控股 |
| 11 | 宿徐路 | 续建 | 长3.2公里，城市主干道标准 | 2017-2019 | 44100 | 20000 | 5000 | 0 | 25000 | 完成 | 交通控股、 连云区 |
| 12 | 环锦屏山路 | 续建 | 全长3.36公里，路面宽15米 | 2017-2018 | 10000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 完成 | 海州区 |
| 13 | 中华路西延 | 续建 | 全长852米 | 2016-2018 | 20418 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 完成 | 连云区、 城建控股 |
| （二）公共交通 |  |  |  | 1870000 | 16000 | 17000 | 67000 | 100000 |  |  |
| 14 | 城市轨道交通一号线 | 新建 | 全长42.5公里，连接海州区与连云区 | 2020-2023 | 1820000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 启动建设 | 市交通局、城建局、交通控股、城建控股、海州区、连云区、开发区、高新区 |
| 15 | 公交场站建设 | 新建 | 建设公交场站200亩 | 2018-2020 | 5000 | 1000 | 2000 | 2000 | 5000 | 建成使用 | 交通局、规划局、国土局、城建局、海州区、高新区、开发区、连云区 |
| 16 | 停车设施便利化 | 新建 | 新增15000个停车泊位 | 2018-2020 | 45000 | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | 完成目标任务 | 各区、功能板块、交通控股、城建控股 |
| （三）城市路网建设 |  |  |  | 300000 | 50000 | 100000 | 150000 | 300000 |  |  |
| 17 | 加密城市路网 | 新建 | 新建城市道路160公里 | 2018-2020 | 300000 | 50000 | 100000 | 150000 | 300000 | 完成目标任务 | 各区、功能板块、市城建局、城建控股 |
| 二、公用设施 |  |  |  | 1019126 | 191700 | 312400 | 307900 | 812000 |  |  |
| （一）地下综合管廊 |  |  |  | 190000 | 50000 | 40000 | 30000 | 120000 |  |  |
| 1 | 徐圩新区地下综合管廊建设 | 续建 | 总长度约15.5公里 | 2016-2019 | 190000 | 50000 | 40000 | 30000 | 120000 | 完成 | 徐圩新区、市城建局 |
| （二）高品质供水 |  |  |  | 52600 | 11600 | 13000 | 31000 | 55600 |  |  |
| 2 | 茅口（第三）水厂扩建工程 | 扩建 | 建设20万吨/日深度处理自来水厂 | 2018-2020 | 40000 | 2000 | 10000 | 28000 | 40000 | 完成 | 市城建局、市自来水公司 |
| 3 | 板浦镇、岗埠农场区域供水工程 | 新建 | 实施市区至板浦镇5公里供水管道，加压泵站1座；市区至岗埠农场13公里供水管道，加压泵站1座 | 2018 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 完成 | 市城建局、海州区、市自来水公司 |
| 4 | 市区二次供水泵房改造和户表改造 | 改建 | 完成市区171座居民二次供水设施改造和8500户一户一表改造 | 2018-2020 | 12600 | 6600 | 3000 | 3000 | 12600 | 完成 | 市城建局、财政局、住房局、城管局等，海州区、连云区、开发区、高新区 |
| （三）高标准排污 |  |  |  | 164000 | 11200 | 52000 | 100800 | 164000 |  |  |
| 5 | 实施城区雨污分流改造工程 | 改建 | 建设污水管道180公里，实施成片老旧小区雨污分流改造 | 2018-2020 | 97000 | 5000 | 32000 | 60000 | 97000 | 建成区基本实现雨污分流 | 市城建局、住房局、各县区、功能板块 |
| 6 | 实施污水处理厂扩建工程 | 扩建 | 城南污水处理厂新增2万吨/日，大浦污水处理厂新增10万吨/日 | 2018-2020 | 45000 | 6000 | 15000 | 24000 | 45000 | 城南污水处理厂建成，大浦污水处理厂主体建成 | 市城建局、 城建控股 |
| 7 | 建成永久性污泥处置设施 | 新建 | 建设日处理能力200吨的污泥处置设施 | 2018-2020 | 22000 | 200 | 5000 | 16800 | 22000 | 建成并投入运行 | 市城建局 |
| （四）环卫设施 |  |  |  | 104526 | 24800 | 52400 | 27000 | 104200 |  |  |
| 8 | 建筑垃圾资源化处置厂建设 | 新建 | 建成处置建筑垃圾100万吨的资源化处置厂 | 2018-2020 | 19000 | 9500 | 9500 | 0 | 19000 | 建成 | 市城管局 |
| 9 | 生活垃圾终端建设 | 新建 | 灌云新建1座生活垃圾填埋场；东海新建1座生活垃圾焚烧厂；灌南新建1座生活垃圾焚烧厂 | 2018-2020 | 71000 | 11000 | 35000 | 25000 | 71000 | 东海县、灌南县建成，灌云县完成主体工程 | 市城管局、 各县 |
| 10 | 生活垃圾分类小区建设 | 续建 | 续建422个生活垃圾分类小区 | 2018-2020 | 9000 | 3300 | 3700 | 2000 | 9000 | 完成 | 市城管局、 各县 |
| 11 | 钓鱼山垃圾填埋场封场工程 | 续建 | 完成钓鱼山垃圾填埋场封场 | 2018-2020 | 5526 | 1000 | 4200 | 0 | 5200 | 封场 竣工 | 市城管局 |
| （五）其他设施 |  |  |  | 508000 | 94100 | 155000 | 119100 | 368200 |  |  |
| 12 | 石化基地重型化工消防站 | 新建 | 占地约30亩 | 2018-2019 | 12000 | 3000 | 9000 | 0 | 12000 | 完成 | 徐圩新区 |
| 13 | 石化基地公共管廊 | 新建 | 总长约9公里 | 2018-2020 | 41000 | 15000 | 20000 | 6000 | 41000 | 完成 | 徐圩新区 |
| 14 | 石化基地安保中心 | 新建 | 建筑面积约14000平方米 | 2018-2019 | 10000 | 6000 | 4000 | 0 | 10000 | 完成 | 徐圩新区 |
| 15 | 石化基地危化品停车场 | 新建 | 建设具备危化品车辆停放、检维修及清洗等功能设施 | 2018-2019 | 12000 | 6000 | 6000 | 0 | 12000 | 完成 | 徐圩新区 |
| 16 | 徐圩新区应急救援基地 | 续建 | 建设徐圩新区应急救援指挥中心、医疗救援中心（一期）、灭火救援应急中心3个项目 | 2016-2020 | 50000 | 10500 | 8500 | 1000 | 20000 | 完成 | 徐圩新区 |
| 17 | 徐圩新区大环卫工程体系 建设 | 新建 | 建筑面积10847平方米 | 2018-2020 | 15000 | 6000 | 7000 | 2000 | 15000 | 完成 | 徐圩新区 |
| 18 | 徐圩新区东辛农场污水治理工程 | 新建 | 建设约18公里污水管道，2座提升泵站 | 2018-2020 | 10000 | 1000 | 4000 | 5000 | 10000 | 完成 | 省农垦集团、徐圩新区 |
| 19 | 徐圩新区给水处理厂及厂外配套管网二期工程 | 新建 | 建设30万吨/天、45万吨/天的取水泵房各1座及配套管线 | 2018-2020 | 34400 | 400 | 18000 | 16000 | 34400 | 完成 | 徐圩新区 |
| 20 | 徐圩新区天然气配套管线 工程 | 新建 | 建设天然气专用输送管道，总长约62公里 | 2018-2020 | 30000 | 1000 | 20000 | 9000 | 30000 | 完成 | 徐圩新区 |
| 21 | 徐圩新区河道治理及新建水库工程（应急备用水源） | 续建 | 建设下挖式蓄水库及周边外围生态长堤长约5333米，水库有效库容450万立方米 | 2017-2020 | 71000 | 20000 | 6000 | 0 | 26000 | 完成 | 徐圩新区 |
| 22 | 徐圩新区香河农业综合开发项目 | 续建 | 占地面积约16350亩 | 2017-2020 | 70000 | 15000 | 20000 | 25000 | 60000 | 完成 | 徐圩新区 |
| 23 | 徐圩新区河湖连通工程 | 新建 | 开挖、疏浚徐圩新区内部河道22.4公里，建设配套涵洞1座，新建陬山湖1座；综合整治烧香支河16.6公里 | 2018-2020 | 25600 | 5000 | 9500 | 11100 | 25600 | 徐圩内部水系连通，烧香支河整治完成，淡水进徐圩通道打通 | 徐圩新区 |
| 24 | 连云港石化产业基地应急截污工程 | 新建 | 建设石化基地内河道及节制闸10余座 | 2018-2020 | 24000 | 2000 | 12000 | 10000 | 24000 | 工程建成，投入使用 | 徐圩新区 |
| 25 | 南复堆河泵闸新建工程 | 新建 | 建设中型水闸、泵站各1座及配套交通设施 | 2018-2021 | 14000 | 200 | 1000 | 4000 | 5200 | 完成闸外海围堰、水闸基础施工，底板施工 | 徐圩新区 |
| 26 | 徐圩新区达标尾水排海工程 | 新建 | 建设提升泵站、陆域管道、海域管道和扩散器等四个部分 | 2018-2021 | 89000 | 3000 | 10000 | 30000 | 43000 | 部分设施建成 | 徐圩新区 |
| 三、景观环境 |  |  |  | 1008300 | 212000 | 343300 | 305000 | 770300 |  |  |
| （一）黑臭水体整治 |  |  |  | 100000 | 60000 | 20000 | 20000 | 100000 |  |  |
| 1 | 黑臭水体整治 | 新建 | 市区完成11条共95公里黑臭水体整治，各县完成辖区黑臭水体整治 | 2018-2020 | 100000 | 60000 | 20000 | 20000 | 100000 | 市、县建成区消除黑臭水体 | 市城建局、水利局、环保局等，各县区、功能板块 |
| （二）园林绿化 |  |  |  | 782800 | 114500 | 280300 | 252000 | 556800 |  |  |
| 2 | 瀛洲公园 | 新建 | 总面积约6公顷 | 2018-2019 | 4000 | 2500 | 1500 | 0 | 4000 | 完成 | 市城建局、 海州区 |
| 3 | 朐阳公园 | 新建 | 秦东门大街与新孔南路西南地块，占地50亩 | 2018-2019 | 20000 | 10000 | 10000 | 0 | 20000 | 完成 | 海州区 |
| 4 | 玉带河景观绿化 | 新建 | 总面积约46公顷 | 2017-2020 | 13800 | 8000 | 5800 | 0 | 13800 | 完成 | 海州区、市城建控股、农发集团、德邦公司、新海发电 |
| 5 | 北排淡河景观 绿化 | 新建 | 总面积约115公顷 | 2017-2020 | 23000 | 3000 | 10000 | 10000 | 23000 | 完成 | 连云区、开发区 |
| 6 | 连云区公园建设 | 新建 | 新丝路公园南园，总面积约5公顷；桃花园公园，总面积约15公顷；西小山公园提升，总面积约5公顷 | 2018-2019 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 完成 | 连云区 |
| 7 | 在海一方公园 提升 | 改建 | 总面积约10公顷 | 2018-2019 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 完成 | 连云区 |
| 8 | 开发区公园建设 | 新建 | 昌圩湖公园，总面积约11.2公顷；运盐河景观绿化，总面积约5公顷；蝙蝠山公园提升，总面积约35公顷 | 2017-2020 | 9200 | 4200 | 3000 | 2000 | 9200 | 完成 | 开发区 |
| 9 | 西凤凰山公园 | 新建 | 总面积约98公顷 | 2016-2018 | 12000 | 6000 | 6000 | 0 | 12000 | 完成 | 市城建控股 |
| 10 | 琴岛天籁景观 | 新建 | 总面积约9公顷 | 2018-2019 | 16000 | 12000 | 4000 | 0 | 16000 | 完成 | 赣榆区 |
| 11 | 东盐河景观绿化 | 新建 | 总面积约38公顷 | 2019-2020 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 完成 | 高新区 |
| 12 | 园博园 | 新建 | 总面积约235公顷 | 2018-2020 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 完成 | 高新区、市城建局 |
| 13 | 临洪河口湿地公园修复 | 新建 | 总面积约1297公顷 | 2018-2019 | 30000 | 20000 | 10000 | 0 | 30000 | 完成 | 市水利局， 林业局 |
| 14 | 张圩港河绿化（徐圩新区） | 新建 | 总面积约90公顷 | 2018-2019 | 11400 | 1400 | 50000 | 50000 | 11400 | 完成 | 徐圩新区 |
| 15 | 街头游园建设 | 新建 | 各区、功能板块新建街头游园9处，总面积不低于3公顷 | 2018-2020 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 完成 | 各区、功能板块 |
| 16 | 绿色廊道建设 | 新建 | 沿铁路、公路、河滨开展绿色廊道建设 | 2018-2020 | 100000 | 30000 | 40000 | 30000 | 100000 | 完成 | 市交通局、各县区、功能板块 |
| 17 | 蓝色海湾 | 新建 | 堤坝、人工沙滩、游艇码头、海洋科普馆等 | 2018-2022 | 300000 | 2000 | 22000 | 50000 | 74000 | 围堤基本建成 | 城建控股 |
| （三）海绵城市 |  |  |  | 86000 | 18000 | 35000 | 33000 | 86000 |  |  |
| 18 | 玉带河片区海绵城市省级 试点 | 新建 | 总面积约3.97平方公里 | 2017-2020 | 51000 | 10000 | 20000 | 21000 | 51000 | 完成 | 海州区，市城建控股、农发集团、农委、农科院、城建局等 |
| 19 | 徐圩新区核心区海绵城市省级试点 | 新建 | 总面积约8平方公里 | 2017-2020 | 35000 | 8000 | 15000 | 12000 | 35000 | 完成 | 徐圩新区 |
| （四）城市水环境治理 |  |  |  | 39500 | 19500 | 8000 | 0 | 27500 |  |  |
| 20 | 北排淡河疏浚 工程 | 新建 | 疏浚河道11.8km | 2018 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 完成 | 连云区 |
| 21 | 驳盐河环境整治项目 | 新建 | 对驳盐河两侧76户居民、3家企事业单位房屋实施征收并对河道进行清淤，河道两侧绿化 | 2018 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 完成 | 连云区、上合物流园 |
| 22 | 徐圩新区防洪除涝-陬山湖、张圩湖、徐圩湖开挖工程 | 续建 | 总面积1.95平方公里，挖填总土方983万立方米，永久征地3019亩，回填平整25787亩 | 2017-2019 | 25000 | 8000 | 5000 | 0 | 13000 | 完工 | 徐圩新区 |
| 23 | 凤凰新城北片区排洪系统建设 | 新建 | 总长度为4000米，宽度为15米 | 2018-2019 | 6000 | 3000 | 3000 | 0 | 6000 | 完工 | 城建控股 |
| 四、功能提升 |  |  |  | 2083779 | 699800 | 878579 | 305400 | 1786579 |  |  |
| 1 | 江苏省海滨康复医院 | 续建 | 建筑面积约12.7万平方米 | 2017-2020 | 120000 | 5000 | 0 | 65000 | 70000 | 完工 | 城建控股 |
| 2 | 文化活动中心内装工程 | 新建 | 剧院、音乐厅内部装修 | 2018-2020 | 30000 | 20000 | 6000 | 4000 | 30000 | 完工 | 城建控股 |
| 3 | 大数据中心内装一期工程 | 新建 | 建筑面积4万平方米 | 2018-2019 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | 完成 | 城建控股 |
| 4 | 行政中心1号地块 | 新建 | 建筑面积10.34万平方米 | 2018-2021 | 63000 | 15200 | 10000 | 12000 | 37200 | 主体完成，外墙施工 | 城建控股 |
| 5 | 行政中心2号地块 | 新建 | 建筑面积10.34万平方米 | 2018-2021 | 67000 | 17200 | 10000 | 12000 | 39200 | 主体完成，外墙施工 | 城建控股 |
| 6 | 海州体育馆 | 续建 | 占地面积为171亩 | 2017-2019 | 11000 | 2500 | 3500 | 0 | 6000 | 完工 | 海州区 |
| 7 | 众创空间综合楼 | 续建 | 11层局部5层的现代化综合大楼 | 2017-2019 | 20000 | 6000 | 5000 | 0 | 11000 | 完工 | 海州区 |
| 8 | 海州大厦 | 续建 | 建设面积约50896平方米 | 2017-2019 | 31000 | 10000 | 15000 | 0 | 25000 | 完工 | 海州区 |
| 9 | 人防大厦 | 续建 | 占地面积6800平方米 | 2017-2019 | 7400 | 4000 | 3400 | 0 | 7400 | 完工 | 海州区 |
| 10 | 万联广场-四季农汇馆 | 续建 | 建筑面积0.81万平方米 | 2017-2018 | 10000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 完工 | 海州区 |
| 11 | 通灌南路城市综合体（吾悦广场） | 新开工 | 建筑面积约40万平方米 | 2018-2020 | 200000 | 150000 | 25000 | 25000 | 200000 | 完工 | 海州区 |
| 12 | 万象新海苑商业广场 | 新开工 | 占地约15亩，建筑面积1.25万平方米 | 2018-2020 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 完工 | 海州区 |
| 13 | 山海国际财富 广场 | 新建 | 建筑面积为52523.5平方米 | 2018-2020 | 25300 | 6000 | 9000 | 10300 | 25300 | 完工 | 连云区 |
| 14 | 港口执法基地 建设 | 新建 | 建设省边防总队连云港海防基地，建设固定主码头1座 | 2018-2020 | 16000 | 1900 | 7000 | 7100 | 16000 | 完工 | 连云区 |
| 15 | 新海岸熙墅湾 文体中心 | 续建 | 建筑面积3万平方米 | 2017-2019 | 10000 | 7000 | 3000 | 0 | 10000 | 完工 | 连云区 |
| 16 | 君堂文博苑 | 续建 | 建筑面积22万平方米 | 2017-2020 | 90000 | 10000 | 30000 | 30000 | 70000 | 完工 | 连云区 |
| 17 | 赣中教育集团 | 新建 | 总建筑面积12.6平方米 | 2017-2018 | 50000 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 完工 | 赣榆区、市教育局 |
| 18 | 赣榆区城市综合体 | 新建 | 总建筑面积69万平方米，商业面积10万平方米 | 2017-2019 | 500000 | 150000 | 450000 | 0 | 600000 | 完工 | 赣榆区 |
| 19 | 机电智慧园 建设 | 续建 | 占地6000亩 | 2017-2018 | 120000 | 108000 | 0 | 0 | 10800 | 完工 | 赣榆区 |
| 20 | 赣榆区海洋 科技馆 | 新开工 | 建筑面积1.52万平方米 | 2018-2019 | 20000 | 15000 | 5000 | 0 | 20000 | 完工 | 赣榆区 |
| 21 | 金鹰商业综合体 | 续建 | 总建筑面积12万平方米，占地面积60亩 | 2017-2019 | 100000 | 10000 | 90000 | 0 | 100000 | 完工 | 高新区 |
| 22 | 东河社区中心 | 续建 | 建筑面积约1.9万平方米，一期启动农贸市场建设 | 2017-2019 | 15000 | 8000 | 7000 | 0 | 15000 | 完工 | 高新区 |
| 23 | 高新区宋跳智能制造产业园 | 新建 | 建设智能制造生产研发基地40万平方米，配建6.7万平方米邻里中心 | 2018-2020 | 200000 | 10000 | 100000 | 90000 | 200000 | 完工 | 高新区 |
| 24 | 市中医院医养康复综合楼（原市中医院扩建） | 续建 | 建筑面积6.8万平米 | 2017-2022 | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 在建 | 市卫计委 |
| 25 | 市二院西院区急危重症救治病房及住院医师规培基地 大楼 | 续建 | 建筑面积约3.85万平方米 | 2017-2020 | 20000 | 5000 | 5000 | 10000 | 20000 | 完工 | 市卫计委 |
| 26 | 市公安局反恐（禁毒）应急指挥中心 | 新建 | 建筑面积为2.48万平方米 | 2018-2019 | 11694 | 4500 | 7194 | 0 | 11694 | 完工 | 市公安局 |
| 27 | 市公安局车辆管理便民服务中心项目 （一期） | 新建 | 建筑面积3.3万平方米 | 2017-2019 | 17500 | 8000 | 9500 | 0 | 17500 | 完工 | 市公安局 |
| 28 | 新亚欧大陆桥安全走廊国际执法合作论坛永久会址暨“一带一路”连云港国际执法安全研究中心 | 新建 | 建设面积8.25万平方米，一期3万平方米 | 2018-2023 | 160000 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 在建 | 市公安局 |
| 29 | 市水利科技档案馆 | 续建 | 建筑物面积约1.88万平方米 | 2017-2018 | 9900 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 完工 | 市水利局 |
| 30 | 世纪广场 | 新建 | 占地15亩 | 2018-2019 | 9800 | 5000 | 4800 | 0 | 9800 | 完工 | 农发集团 |
| 31 | 市全民健身活动中心 | 续建 | 建筑面积6.79万平方米 | 2017-2019 | 34800 | 8000 | 26800 | 0 | 34800 | 完工 | 市体育局 |
| 32 | 凤凰新城消防站项目 | 新建 | 建筑面积1.01万平方米 | 2018-2019 | 7385 | 1000 | 6385 | 0 | 7385 | 完工 | 市消防支队 |
| 五、宜居工程 |  |  |  | 4126700 | 1620239 | 1341414 | 1141547 | 4103200 |  |  |
| （一）棚户区改造 |  |  |  | 4000000 | 1589359 | 1309514 | 1101127 | 4000000 |  | 各县区 |
| （二）住房提升工程 |  |  |  | 126700 | 30880 | 31900 | 40420 | 103200 |  |  |
| 1 | 保障性住房 建设 | 新建 | 建筑面积约12万平方米 | 2018-2022 | 40000 | 1500 | 5000 | 10000 | 16500 | 达序时进度 | 市住房局 |
| 2 | 物业标准化 建设 | 新建 | 建成省级物业示范项目15个、市级项目100个 | 2018-2020 | 1200 | 380 | 400 | 420 | 1200 | 完成 | 市住房局 |
| 3 | 老旧小区改造 | 续建 | 对150个老旧小区进行综合整治改造 | 2018-2020 | 5500 | 4000 | 1500 | 0 | 5500 | 基本实现物业管理进驻条件 | 市住房局 |
| 4 | 城镇危旧房治理改造 | 续建 | 整治城镇危旧房16万平方米 | 2018-2020 | 80000 | 25000 | 25000 | 30000 | 80000 | 完成 | 市住房局 |
| 六、村镇建设 |  |  |  | 28000 | 13000 | 12000 | 3000 | 28000 |  |  |
| 1 | 全面完成农村危房改造 | 新建 | 完成农村危房改造3567户 | 2018-2020 | 18000 | 9000 | 8000 | 1000 | 18000 | 完成目标任务 | 各县区、市城建局、扶贫办、民政局、残联、财政局等 |
| 2 | 特色田园乡村建设 | 新建 | 建成5个左右省级特色田园乡村 | 2018-2020 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 | 10000 | 建成5个省级特色田园乡村 | 各县区、市委农工办、宣传部、组织部，市规划局、交通局、农委、城建局、水利局等 |

# 城乡建设高质量三年行动计划重点任务分解表（农业农村）

| 序号 | 重点任务 | 完成进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 一 | 增强农业综合生产能力 |  |  |  |  |
| 1 | 提高高标准农田占耕地比重 | 大规模推进高标准农田建设，开展整县（区）建设试点，高标准农田占耕地比重提高到59% | 高标准农田占耕地比重提高到60% | 高标准农田占耕地比重提高到62% | 市农开局、各县区 |
| 2 | 推广稻渔综合种养模式 | 加快创建国家级稻渔综合种养示范区，稻渔综合种养面积2万亩 | 加快创建国家级稻渔综合种养示范区，稻渔综合种养面积3万亩 | 加快创建国家级稻渔综合种养示范区，稻渔综合种养面积5万亩 | 市海洋渔业局、东海县、灌云县、灌南县 |
| 3 | 提高农业机械化水平 | 达到81% | 达到83% | 达到85% | 市农委、各县区 |
| 4 | 提高气象灾害预警信息覆盖面 | 达到88% | 达到91% | 达到95% | 市气象局 |
| 5 | 促进农业科技发展 | 农业科技进步贡献率达63% | 农业科技进步贡献率达65% | 农业科技进步贡献率达68% | 市农委、农科院 |
| 6 | 重抓现代农业示范园区建设 | 推进六大高效设施农业集聚区建设，启动市级现代农业产业示范园建设 | 市级现代农业产业示范园建设涉农乡镇覆盖率达50% | 市级现代农业产业示范园涉农乡镇全覆盖 | 市农委、各县区 |
| 7 | 提高粮食储备库点烘干能力 | 达90% | 达95% | 达100% | 市粮食局、各县区 |
| 8 | 加快推进基层社改造 | 基层社覆盖率达到92% | 基层社覆盖率达到95% | 基层社覆盖率达到100% | 市供销社、各县区 |
| 二 | 做大做强外向型农业 |  |  |  |  |
| 9 | 高标准建设农产品出口示范基地 | 省级以上农产品出口示范基地达到16个 | 省级以上农产品出口示范基地达到18个 | 省级以上农产品出口示范基地达到20个 | 市农委、各县区 |
| 10 | 农产品出口总额保持全省前列 | 超5亿美元 | 超6亿美元 | 超7亿美元 | 市农委、各县区 |
| 11 | 增加年出口额超1000万美元的农产品出口企业 | 达15家 | 达17家 | 达20家 | 市农委、各县区 |
| 三 | 推进质量兴农绿色兴农 |  |  |  |  |
| 12 | 提高农业标准化覆盖率 | 达55% | 达57% | 达60% | 市农委、各县区 |
| 13 | 提高农产品检测合格率 | 达90% | 达93% | 达97% | 市农委、各县区 |
| 14 | 提高畜产品检测合格率 | 达92% | 达95% | 达98% | 市农委、各县区 |
| 15 | 减少化肥、农药使用量 | 下降3% | 下降4% | 下降5% | 市农委、各县区 |
| 16 | 提高畜禽粪便利用率 | 达95% | 达96% | 达97% | 市农委、各县区 |
| 17 | 提高农作物秸秆利用率 | 达95% | 达96% | 达97% | 市农委、各县区 |
| 18 | 提高农膜资源化利用率 | 启动回收体系建设 | 达40% | 达80% | 市农委、各县区 |
| 19 | 提高政策性种植业保险参保率 | 达70% | 达72% | 达90% | 市农委、各县区 |
| 四 | 壮大农村新产业新业态 |  |  |  |  |
| 20 | 新增家庭农场 | 同比增加100家 | 同比增加100家 | 同比增加100家 | 市委农工办、各县区 |
| 21 | 新增农民合作社 | 同比增加200家 | 同比增加200家 | 同比增加200家 | 市委农工办、各县区 |
| 22 | 新增省级农业龙头企业 | 同比增加5家 |  | 同比增加5家 | 市农委、各县区 |
| 23 | 创建省级电商产业园 | 创建1个 | 创建3个 | 创建5个 | 市商务局、农委、市委农工办、各县区 |
| 24 | 创建电商示范村 | 创建30个 | 创建60个 | 创建100个 | 市商务局、农委、市委农工办、各县区 |
| 25 | 创建省级休闲观光农业示范村 | 累计达10家 | 累计达12家 | 累计达15家 | 市农委、各县区 |
| 五 | 建设生态宜居美丽乡村 |  |  |  |  |
| 26 | 新增造林面积 | 新增20万亩 | 新增40万亩 | 新增50万亩 | 市林业局、各县区 |
| 27 | 提高林木覆盖率 | 达29% | 达30% | 达31% | 市林业局、各县区 |
| 28 | 提高主要河道生态评价优良率 | 严格落实河长制和“一河一策”，加快消除农村黑臭水体，打造一批示范样板河，主要河道生态评价优良率达到65% | 主要河道生态评价优良率达到67% | 主要河道生态评价优良率达到70% | 市水利局、各县区 |
| 29 | 提高重点水功能区达标比例 | 达到60% | 达到75% | 达到82% | 市水利局、各县区 |
| 30 | 全面实施海洋生态红线制度，划定海洋生态保护红线。 | 划定市级海洋生态保护红线，建立海洋生态红线保护制度 | 建立海洋生态红线补偿制度 | 完善海洋生态保护红线保护和生态补偿制度，确保红线比例不低于30.8% | 市海洋渔业局、相关县区 |
| 31 | 提高区域供水入户率 | 加快实施农村饮水安全巩固提升工程，全市区域供水入户率达到80% | 加快实施农村饮水安全巩固提升工程，全市区域供水入户率达到84% | 加快实施农村饮水安全巩固提升工程，全市区域供水入户率达到90% | 市水利局、各县区 |
| 32 | 美丽乡村片区建设 | 投入4.6亿建成示范片区 | 建成乡村振兴样板村10个 | 建成乡村振兴样板村10个 | 市委农工办 |
| 六 | 打好精准脱贫攻坚战 |  |  |  |  |
| 33 | 低收入人口脱贫 | 实施精准扶贫三年行动计划，突出帮扶质量，实现4万人脱贫 | 全市建档立卡贫困人口全部脱贫 | 巩固提升脱贫人口收入水平 | 市扶贫办、各县区 |
| 34 | 经济薄弱村达标 | 50个经济薄弱村达标 | 经济薄弱村村集体经营性收入均超过18万元，全部实现达标 | 巩固提升达标村的村集体经营性收入 | 市扶贫办、各县区 |
| 七 | 深化农村重点领域改革 |  |  |  |  |
| 35 | 完成农村土地“三权分置 | 赣榆区、云台山景区完成 | 全面完成 |  | 市委农工办、各县区 |
| 36 | 农村集体产权制度改革 | 完成400个村改革 | 完成剩余村改革 | 全面提升 | 市委农工办、各县区 |

附件5

# 文化建设高质量三年行动计划

# 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和省委、省政府决策部署，牢固确立新发展理念，以“高质发展后发先至”为主题主线，以建设文化强市为目标，以优秀传统文化为根脉，大力培育和践行社会主义核心价值观，提高全民思想道德水平，推动文化事业全面繁荣和文化产业快速发展，着力打造具有连云港标识的文化名片，提升文化对外影响力，为建设“强富美高”新港城提供思想保证、精神力量、道德滋养。

# 二、工作目标

（一）公民道德建设水平全面提升。习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，社会主义核心价值体系建设不断深入，公民文明素质显著提高。时代楷模、道德模范、最美人物、身边好人等各类先进典型数量持续位居全国、全省前列。注册志愿者占城镇常住人口比例达到15%，县级以上文明村镇占比达到60%，社会文明程度测评指数达到90，进入全国文明城市行列。

（二）对外交流和精品创作水平全面提升。形成一批文化开放载体、文化交流品牌、外向型骨干文化企业和海外文化贸易平台，连云港故事、连云港声音广泛传播，城市形象和美誉度显著提升。打造一批知名的特色文化品牌，一批文化精品走向全国、出口境外。

（三）文化体制改革和融合发展水平全面提升。“两效统一”体制机制进一步完善。实施“文化+”，推动新兴文化业态快速发展，文化产业发展活力明显增强。文化创意产业增加值增速高于GDP和服务业增速，占文化产业增加值比重超过20%，形成一批原创首发、形式新颖、影响广泛的文化创意成果。

（四）发展指数和消费水平全面提升。现代文化产业体系和市场体系更加完善，居民文化娱乐消费支出占消费比重稳步增长。文化产业增加值增速保持全省第一方阵，力争占GDP比重达6%。新增“三上”文化企业30家以上，上市或新三板挂牌企业2-3家，创建1家国家级、3家省级、10家市级文化产业类园区。

（五）公共文化服务和优秀文化保护传承水平全面提升。建成覆盖城乡、功能健全、便捷高效、普惠均等的现代公共文化服务体系，人均拥有公共文化设施面积高于全省平均水平，居民综合阅读率达到90%。文化遗产综合保护和利用水平显著提升，西游记文化等得到更好研究利用。在全省率先基本建成文化生态保护实验区，成功申报省级历史文化名城。

# 三、重点任务

（一）牢牢掌握意识形态工作领导权

1．推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。按照学懂、弄通、做实的要求，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不断引向深入。开展多形式、多层次、全覆盖的学习培训，扎实推进学习型党组织建设，加强和改进基层党员冬训，广泛开展面向基层群众的理论宣讲活动。推动理论、舆论深度融合，形成传播党的创新理论的舆论矩阵。结合改革开放40周年、新中国成立70周年、建成全面小康等重要时间节点，深入总结中国特色社会主义在连云港的成功实践和经验启示，进一步坚定港城人民在新时代的“四个自信”。

2．落实意识形态工作责任制。进一步强化党对意识形态工作的领导，推动意识形态工作责任制“八个纳入”：纳入市委常委会会议议题、市委年度工作要点、市委巡察工作、干部考核、党委中心组学习计划、干部培训课程、党委书记年度述职和全市综合目标考评体系。制定意识形态工作考核评价指标体系，推动主体责任落细落实。

3．加强引导网上主流思想舆论。加强网络内容建设，广泛开展网上主题宣传和原创网评引导活动。加强网络社会组织建设，每年确定一个主题组织开展网络文化季活动，推出一批有温度作品、有影响人物、有创新平台。完善市委网信办机构运转机制，加大网信行政执法工作力度，推动文明办网、文明上网。做好涉连重大网络舆情监测研判和应急处置工作，深入推进净网、网上“扫黄打非”等各类专项整治活动，打造清朗网络空间。

（二）创建全国文明城市

4．推进文明城市创建。2020年进入全国文明城市行列。完善创建长效机制，实施动态管理和测评督查，全面提升创建水平。扎实推进文明基层单位创建工作，激活文明“细胞”。制定出台文明行为促进条例，让文明成为广大市民生活方式和行为习惯。

5．擦亮“美·德照亮港城”城市名片。大力培育时代楷模、道德模范、身边好人等先进典型。扎实推进“好人工程”，发挥道德风尚建设基金会作用，推动礼赞道德楷模、鼓励凡人善举制度化。

6．实施“社会主义核心价值观铸造工程”。扎实开展社会主义核心价值观进学校、进家庭、进社区、进乡村、进机关、进企业、进宗教场所系列活动，建设一批主题公园、广场、示范路。以“与雷锋车同行”为引领，每年发布并重点开展10大类100个重点志愿服务项目。健全守信激励和失信惩戒机制，广泛开展诚信经营“十百千”创建活动。按照“全面覆盖、创新发展、有效运用”的原则，建好用好道德讲堂。

7．培育时代新人。健全完善未成年人思想道德建设体系。深入开展“我的中国梦”等主题教育和优秀童谣传唱等艺术教育活动。普及心理健康教育知识，办好“东方女孩”等特色栏目，常态化开展关爱农村留守儿童等特色活动。

（三）繁荣文艺创作生产

8．加强文艺精品创作。加强文艺创作规划引导，重点推进戏剧《英雄之铭》等一批具有港城韵味、中国气派的文艺精品创作生产。加强市剧本中心建设，实施剧本孵化计划，推出一批精品力作。加强文艺作品衍生产品开发。强化文艺评论引领。

9．培塑特色文艺品牌。做优文化艺术展示季等展演展示平台，擦亮东海版画等文艺品牌，打造王咏梅音乐工作室等团队品牌，提升西游记文化节等文化节庆活动影响力。组织举办“一带一路”民乐巡演等活动，支持市演艺集团做大做强。

10．大力发展网络文艺。成立网络文艺家学会，鼓励推出优秀网络原创作品。对重点网络文艺作品纳入市扶持引导评选范围。建设网上推介交流平台，促进文艺精品得到更好更广传播。

（四）提高现代公共文化服务效能

11．健全公共文化服务网络。编制实施市区公共文体设施布局规划，创建一批省级示范项目，建设一批标志性文化设施，打造新世界文化城综合体。推进基层综合性文化服务中心、数字文化场馆建设，构建城市“15分钟文化圈”和农村“十里文化圈”。深化“书香连云港”建设。到2020年，基层综合性文化服务中心建成率达99%以上，居民综合阅读率达90%。

12．丰富公共文化产品供给。围绕改革开放40周年、新中国成立70周年等重要时间节点，策划组织一批重点文化活动。深入实施“送文化”与“种文化”系列活动，年均举办文化惠民活动2万场次。繁荣群众文化事业，培育扶持群众文艺团队100支、群众文艺品牌100个、群众文艺骨干1000名。

13．提高公共文化服务效能。落实公共文化服务标准，推进公共文化场馆免费开放。健全政府购买公共文化服务等制度，推进城乡文化共建共享。加强公共文化数字资源建设，拓宽资源传输渠道。到2020年，公共文化服务标准化、均等化程度达85%以上，公共文化资源利用效率和综合效益达90%以上。

（五）推动优秀传统文化传承发展

14．申报历史文化名城。制定实施申报计划，统筹推进文物保护维修、展示利用、文物周边环境整治等项目。到2020年，打造2条省级历史文化街区，力争建成淮盐博物馆等具有地域特色的展示馆30个，成功申报省级历史文化名城。

15．建设山海文化生态保护实验区。健全非遗保护体系，开展山海文化生态保护实验区建设评估。加强展示传播设施网络建设，打造城区15分钟“非遗传承展示圈”。到2020年，在全省率先基本建成省级文化生态保护实验区。

16．传承发展优秀传统文化。深度挖掘整合西游记文化、淮盐文化等资源，提炼打造地域文化标识。实施优秀传统文化传承计划，推动淮海戏、五大宫调等一批具有地方特色的优秀传统文化进校园、进社区。加强修史修志，整理研究地方文脉。

17．挖掘红色文化时代内涵。编写地方党史“三卷本”，记录传承地方党组织建设史、发展史，拍摄一批党史专题纪录片、影视片。发挥爱国主义教育基地育人功能，组织开展形式多样的主题教育活动，大力发展红色旅游。

（六）深化文化体制改革

18．深化文化管理体制改革。加强财政支持，适应基本公共文化服务发展需要。健全新型国有文化资产管理体制机制，实现管人管事管资产管导向相统一。深化文化市场综合执法改革。

19．深化国有文化企事业单位改革。坚持社会效益优先，社会效益与经济效益相统一，完善国有文化企业主要负责人业绩考核办法。分类推进文化事业单位改革，完成市图书馆改革试点任务。深化人事、收入分配、社会保障、经费保障等制度改革。

20．深化文化群团组织改革。加强文联、作协、记协党的建设，理顺人员构成和运行机制。加强人才队伍建设，充分发挥新文艺群团和新媒体作用，构建联络服务体系，加强技能培训，建立联系新媒体工作机制和运行机制。

（七）构建现代文化产业体系

21．优化文化产业结构。健全现代文化产业体系和市场体系，做大做强文化制造等传统产业，大力发展创意设计等新兴产业。实施“互联网+”“文化+”行动计划，推动文化创意深度融合发展。

22．培育壮大文化市场主体。支持国有文化企业转型发展，培育2-3家挂牌上市企业。探索市级文化产业基金和创新风险投资机制，组建市文化产业创业投资担保公司，打造综合服务平台。

23．加强重点文化项目建设。重点推进新世界文化城等一批文化项目建设，加快海西文化创意产业园、丝路小镇文化产业园等一批文化产业集聚区建设。到2020年，力争建成1个国家级、3个省级、10个市级文化产业园区。

24．培育文化消费热点。巩固发展演艺娱乐等传统消费市场，积极开发数字动漫等新兴消费市场，大力拓展个性化、定制式的文化消费市场。丰富文化消费业态，推进文化消费与信息消费融合，完善演出补贴制度，激发文化消费行为。

（八）增强文化传播力影响力

25．推进媒体融合发展。实施移动优先战略，推进报业传媒、广电传媒采编发流程再造，强化内容生产，注重新技术运用，加强全媒体人才培养，构建以“连云港发布”“连云港手机台”等为重点的移动媒体矩阵，打造全省一流、全国有影响的新型主流媒体集团。

26．提升对外传播能力。加强与高层次对外传播平台沟通协作，深化与海外华文媒体合作，健全与中亚、日韩等媒体交流机制，策划一批外宣精品。构建城市文化标识系统（CIS），加大地方文化IP开发力度。

27．深化对外文化交流。推动民乐戏曲、水晶、版画等文化元素“走出去”展演展示，加强交流互鉴。面向“一带一路”沿线国家和地区，开展高等教育交流合作。积极推介城市旅游形象。

28．促进对外文化贸易。引导支持企业参加境内外文化展会，拓展电子商务等渠道，积极开拓海外市场。鼓励企业拓展文化领域境外投资与合作，加大扶持力度，培育东海水晶、赣榆柳编等一批外向型文化出口骨干企业和产业基地，推动我市文化企业和产品进入《国家文化出口重点企业目录》。

（九）建设高素质“文化连军”

29．加强人才培养引进。大力实施宣传文化人才“雁阵工程”，培养一批拔尖人才和中青年骨干。支持“四个一批”人才参与国内外展演展览等活动。支持引进高层次领军人才和创业团队。探索建立人才柔性流动和共享机制。

30．优化人才发展环境。重视培养乡土文化能人和非遗项目代表性传承人。健全培训体系，提高创新能力。强化文化人才宣传推介，提升“文化连军”社会影响力。

# 文化建设高质量三年行动计划重点任务分解表

| 序号 | 重点项目 | 完成进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 意识形态工作固本工程 | 建立考核评价指标体系，健全优化网络意识形态工作机制，确保意识形态领域形势持续向上向好。 | 市委宣传部、意识形态领域情况分析研判联席会议各成员单位、各县区、功能板块 |
|  |  | 围绕改革开放40周年，打造改革开放40年陈列馆，开展系列活动。围绕连云港解放70周年，举行大型专题展览。围绕新中国成立70周年，组织开展群众性纪念活动，举办大型成就展、主题征文、演讲比赛、文艺演出等系列活动。 | 市委宣传部、党史工办、市文明办、文广新局、文联、报业传媒、广电传媒、各县区、功能板块 |
|  |  | 创新党员冬训形式和载体，每年组织形式新颖、特色明显、富有成效的基层党员冬训活动，确保基层党员参训率达到95%以上。 | 市委宣传部、各县区、功能板块 |
| 2 | 全国文明城市创建工程 | 提名测评全省前列，社会文明程度指数达88，注册志愿者占城镇常住人口达13%，各项创建指标达标率80%以上。 | 提名测评全省前列，社会文明程度指数达89，注册志愿者占比14%，各项创建指标基本达标。 | 提名测评全省前列，社会文明程度指数达90，注册志愿者占比15%，创成全国文明城市。 | 市文明办、创文指挥部各成员单位、各区、功能板块 |
|  |  | 举办中国好人榜发布仪式。评选第六届市道德模范；推选中国好人不少于5人，江苏好人不少于12人。 | 推选中国好人不少于5人，江苏好人不少于12人。力争2人入围全国和省道德模范。 | 评选表彰第七届市道德模范；推选中国好人不少于5人，江苏好人不少于12人。 | 市委宣传部、市文明办、总工会、团市委、妇联、报业传媒、广电传媒、各县区、功能板块 |
|  |  | 力争推出1-3名全国时代楷模、最美人物，10名江苏时代楷模、最美人物，100名港城先锋、最美港城人，1000名“港城叶欣仁（热心人）”等草根典型，办好“美•德照亮港城”颁奖典礼。 | 市委宣传部、市文明办、总工会、团市委、妇联、报业传媒、广电传媒、各县区、功能板块 |
| 3 | 媒体融合发展工程 | 实施党报云项目，加快日报新媒体移动化改造。“连云港发布”客户端完成新一轮改版。 | 优化融媒体发稿平台，完善“一次采集，多元发布”格局。总用户规模突破100万。 | 用户规模大幅提升，新技术应用能力明显增强，影响力、竞争力明显提升。 | 报业传媒 |
|  |  | 采编制播数字化、高清化。培育4-6个特色品牌广播电视栏目群。在全省率先启动IP技术传输。 | 构建融媒体新闻指挥中心。组建融媒体影视制作中心，全面实现IP技术传输。 | 扩大“连云港手机台”用户规模。广电综合实力迈入全省中等水平。 | 广电传媒 |
| 4 | 互联网主阵地提升工程 | 实施评论人才“千人计划”和采编人才“双百计划”。创新网络社会组织和互联网企业党建工作。推进依法管网、文明办网，举办互联网公益创投大赛。建设应急指挥平台，打造网络舆情和网络安全应急管理“一张网”。 | 市委宣传部、网信办（筹）、网络安全和信息化领导小组各成员单位、各县区、功能板块 |
| 5 | 文艺繁荣发展和高峰攀登工程 | 重点推进电影《好运来临》、戏剧《英雄之铭》、广播剧《不忘初心—导沂整沭》、音乐作品《中国精神》等一批作品创作生产，力争在省级以上评奖中获奖。 | 市委宣传部、党史工办、市文广新局、文联、广电传媒、各县区、功能板块 |
|  |  | 举办《中国梦•丝路情》音乐会。组织纪念改革开放40周年、新中国成立70周年等系列活动和西游记文化节、连云港之夏旅游节等品牌节庆活动。在省艺术节、省紫金合唱节等活动赛事中争先进位。 | 市委宣传部、市文广新局、文联、各县区、功能板块 |
|  |  | 组织市第二届花果山文化奖评比活动，做好重点精品项目扶持工作，积极组织我市优秀作品参评各类省级、国家级大奖，并做好配套奖励。 | 市委宣传部、市文广新局、文联、报业传媒、广电传媒、各县区、功能板块 |
| 6 | 基本公共文化服务提升工程 | 完成370个行政村（社区）综合性文化服务中心建设任务。 | 完成377个行政村（社区）综合性文化服务中心建设任务。 | 完成237个行政村（社区）综合性文化服务中心建设任务，实现全市全覆盖。 | 市文广新局、各县区、功能板块 |
|  |  | 年均组织阅读推广活动500场次。布局开设一批“24小时自助图书馆”，实现市图书馆与城区30个分馆“一卡通”服务，县（区）图书馆与80%以上的乡镇（街道）综合文化站、基层综合性文化服务中心实现通借通还。 | 市委宣传部、文广新局、全民阅读活动领导小组各成员单位 |
|  |  | 完成所有县区建设任务并通过省验收，在苏北率先建成覆盖城乡的四级应急广播体系。 | 市文广新局、广电台、江苏有线连云港分公司、各县区、功能板块 |
|  |  | 推进新世界文化城建设，市图书馆新馆、大剧院、音乐厅全部投入使用，打造苏北一流的大型文化综合体。 | 城建控股、市文广新局 |
| 7 | 优秀传统文化传承发展 工程 | 制定申报省级历史文化名城三年行动计划，组建工作机构，分解落实任务。 | 规划类、整治类、维修类、展示类、研究类、政策类6大项目取得实质性进展。 | 打造2条省级历史文化街区，成功申报省级历史文化名城。 | 市文广新局、规划局、申名领导小组各成员单位、各县区、功能板块 |
|  |  | 开展《连云港山海文化生态保护实验区总体规划》中期评估，新建非遗保护利用设施和非遗传习中心60个，组织展演活动150场。 | 完善非遗传承展示网络，加大展示传播力度，在苏北率先建成城区15分钟“非遗传承展示圈”。 | 代表性非遗项目完好存续率达到80%以上，在全省率先基本建成省级文化生态保护实验区。 |  |
| 8 | 文化产业支柱打造工程 | 新增一批“三上”文化企业，文化产业增速位居全省前列，增加值占GDP比重力争达到4%。 | 新增“三上”文化企业10家以上、省民营文化企业30强1家，实现文化产业增加值100亿元以上，力争1-2家文化企业挂牌上市。 | 新增“三上”文化企业10家以上、省民营文化企业30强2家。文化产业增加值占GDP比重力争达到6%。力争2-3家文化企业挂牌上市。 | 市委宣传部、市文改领导小组各成员单位、各县区、功能板块 |
|  |  | 推进中捷水晶产业园等10个重点项目建设。启动灌南海西文化园建设，高新区争创省级文化产业园，建设3个市级文化产业园。 | 推动西游主题文化产业园等项目建设，建设1个省级、6个市级文化产业园。 | 完成中捷水晶产业园等10个重点文化园区项目建设。建设10个市级文化产业园。 | 市委宣传部、市文广新局、发改委、文改领导小组各成员单位、各县区、功能板块 |
|  |  | 建设集创意设计、创业孵化、展示服务、金融扶持等于一体的综合服务平台。组织参加省内外重要展会，举办文创大赛。 | 建设金融服务中心和要素保障中心，市级文化基金、“连文贷”等规模不断扩大。发展西游主题文化产业项目，打造城市文化品牌。 | 建立创、研、产、销一体化的文化科技产业链。建立科学文化产业统计体系。 | 市委宣传部、市文广新局、财政局、统计局、报业传媒、广电传媒、各县区、功能板块 |
|  |  | 持续举办连云港文化产品博览会，现场交易额超过1亿元，成为全省知名文化会展品牌。 | 市文广新局、各县区、功能板块 |
|  |  | 促进文化与旅游融合发展，建设市级文旅小镇2个。 | 建设省级小镇1个，市级文旅小镇3个。 | 建设省级小镇1个，市级文旅小镇5个。 | 市文广新局、旅游局、各县区、功能板块 |
| 9 | 文化走出去工程 | 构建大外宣工作格局，深化与中亚国家传媒合作机制。借力台北两岸旅游观光博览会等平台，开展“西游东渡、山海连云”城市旅游形象宣传。推动成立西游记旅游联盟。 | 市委宣传部、报业传媒、广电传媒、市台办、旅游局 |
|  |  | 开展“日韩徐福文化周”活动，持续举办徐福海洋文化节。携手中亚五国共同举办新春歌会。组织江苏女子民族乐团赴东亚、中亚、非洲等地开展文化交流演出。 | 市委宣传部、市外侨办、文广新局、报业传媒、广电传媒、赣榆区 |
|  |  | 借力 “引凤工程”平台，吸引海外高层次人才来连工作或交流。扩大来连留学生规模。举办第三届“丝路东方：留学连云港”在连高校外国留学生才艺大赛。 | 市委宣传部、市教育局、报业传媒、广电传媒 |
|  |  | 拍摄1部城市形象片、1个系列城市主题纪录片。联合央视策划制作纪念改革开放40周年节目。 | 市委宣传部、市文广新局、外侨办、报业传媒、广电传媒 |
|  |  | 突出对外贸易的文化承载，推进连云港市与捷克的水晶产业合作。提升赣榆黑陶、柳编、玩具等对外贸易出口产品的文化附加值。 | 市委宣传部、市文广新局、商务局、台办、各县区、功能板块 |
| 10 | 宣传文化人才“雁阵工程” | 强化宣传文化人才的培养、引进、使用和管理，分批次选拔一批理论家，名记者、编辑、主持人，作家、艺术家，文化经营管理专家，逐步建立老、中、青年龄结构,高、中、低层次结构相对科学的人才“雁阵”。到2020年，培训各类文化人才2000人次以上，重点培养引进文化名家10名、重点骨干人才100名，各类文化人才500名。 | 市委宣传部、组织部、市编委办、人社局、市直宣传文化系统各单位、各县区、功能板块 |

附件6

# 生态环境高质量三年行动计划

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和省委、省政府决策部署，牢固确立新发展理念，以“高质发展后发先至”为主题主线，坚持“绿水青山就是金山银山”，深入推进“两减六治三提升”专项行动，增强绿色发展核心竞争力，建设美丽宜居港城。

## 二、工作目标

到2020年，全市空间开发格局进一步优化，绿色发展水平显著提升，生态环境持续改善，PM2.5年均浓度比2015年下降25%，空气优良率达到80%以上。地表水水质优良比例达72.7%，城区全面消除黑臭水体，国省考断面及入海河流全面消除劣五类。土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用率达90%以上。化工园区环境质量持续改善。自然生态保护与修复得到加强，自然湿地保护率达52%，生态红线和空间占国土面积比例达23%以上。生态文明“四级同创”取得明显成效，建成一批生态文明示范区。

## 三、重点任务

（一）坚持绿色导向，提升产业发展水平

1．调整优化产业结构。引导化工产业提质增效、转型升级、整合发展。结合“263”和“四个一批”专项行动，大力推进“减化”工作。到2020年，关停化工企业64家，入园进区率达90%以上，主要污染物减排30%以上。

2．强化“三线一单”管控。严守生态红线管控空间，实行建设项目差异化环境管控，落实资源能源消耗总量和强度“双控”制度，严格执行建设项目环境准入负面清单，全面落实“四个世界一流”和“三个一律”，严把项目准入关，推动工业园区循环化改造。推进低碳城市建设，实现碳总量和强度的有效控制。

3．淘汰低端低效产能。推进供给侧结构性改革，推动落后产能退出，坚决完成省定任务。加快低端低效企业及产能退出，为发展新兴产业腾出资源空间。进一步加大钢铁、电力等重点行业去产能力度，严禁新增产能项目。按照“分级负责、无缝对接、全面覆盖”原则，深入整治“小散乱污”企业。

（二）坚持综合治理，提升蓝天清新水平

1．强化工业污染治理。实施常规污染物深度减排，持续整治挥发性有机物。火电机组和10蒸吨/小时以上锅炉完成改造。实施钢铁、水泥企业超低排放改造。持续抓好挥发性有机物污染治理，到2020年VOCs排放总量削减25%以上，重点工业行业VOCs排放总量削减30%以上。

2．优化能源消费结构。落实减煤专项行动，到2020年煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占比提高到65%以上。强化高污染燃料禁燃区建设，推进“煤改气”“煤改电”，实现居民清洁取暖。鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能，安全高效发展核电。

3．深入治理机动车尾气。开展柴油货车超标排放专项治理。提前实施机动车国VI排放标准。大力推广新能源汽车。全面取缔黑加油站。实施严格的船舶燃油使用要求。推进港口码头和船舶供受电建设，船舶靠泊期间优先使用岸电。

4．管控城乡面源污染。强化扬尘污染防治，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。强化建筑工地、港口散货装卸以及各类堆场扬尘污染管控。提升城市道路机械化清扫率和洒水降尘频次。开展混凝土搅拌站扬尘污染专项整治。持续巩固餐饮油烟、汽车维修行业污染整治成效。实施全天候、全区域秸秆禁烧。

（三）坚持陆海统筹，提升碧水清洁水平

1．开展不达标水体整治。以西盐河等基本消除劣V类断面和排淡河等重污染入海河流为重点，推进截污纳管、河道清淤、生态配水与修复等工程，严格落实“河长制”“断面长制”，2018年22个国省考断面全面消除劣Ⅴ类，15条入海河流水质基本消除劣Ⅴ类。2019年地表水及入海河流全面消除劣Ⅴ类，2020年水环境区域补偿上交资金降低80%以上。

2．加强重要功能水体保护。加强饮用水水源监测预警、巡查和调查评估，2018年底前全面完成县级以上集中式饮用水源环境整治。加强重要生态功能水体保护，到2020年，良好水体生态服务功能不降低，水质保持Ⅲ类，塔山湖力争达到Ⅱ类。

3．推进建成区黑臭水体治理。加大截污纳管、管网改造修复力度，解决污水直排入河问题；加强水系沟通，实施清淤疏浚，提升水体自净能力；巩固畜禽养殖禁养区划定和关停成果。到2020年，市区、县城建成区污水处理率分别达到95%和85%。

4．防控近岸海域水质污染。加强沿海化工园区水环境综合整治，改造提升园区集中污水处理设施，实现废水分类收集、分质处理。规范入海排污口设置，加强河口海湾等生态系统保护。开展港区、岸线环境整治，提升船舶及其作业水域污染应急能力。传统海水养殖面积不超过7.38万公顷。

5．有效控制地下水污染。严格控制地下水开采，2020年前完成地下水超采漏斗区永久填埋水井84口、封存备用水井203口压采任务。推进加油站地下油罐改造工作，2018年新完成251个地下油罐改造任务，基本完成地下油罐污染防治设施改造。

（四）坚持标本兼治，提升土壤安全水平

1．严格管控污染用地。划定耕地土壤环境质量类别，开展协同监测与评价，到2020年，受污染耕地安全使用率达90%以上。建立污染地块名录及其开发利用负面清单，合理确定土地用途。有序开展污染场地修复治理，确保土地转换用途后的安全利用，到2020年，污染地块安全利用率达90%以上。

2．完善固废处置设施。到2020年，危险废物处置能力进一步提升，年焚烧10万吨、填埋3万吨以上。新建垃圾分类小区422个，三县新建生活垃圾焚烧厂，新增生活垃圾无害化处理量1600吨/天，市区建成100万吨/年建筑垃圾资源化利用厂。

3．提高固废管理水平。严格危险废物规范化管理，产废企业和经营单位规范化管理抽查合格率达到95%，医疗废弃物安全处置率达100%。城乡生活垃圾分类覆盖率分别达70%和60%，无害化处理率达98%，建筑垃圾资源化处理利用率达80%，中心城区餐厨废弃物处理全覆盖。

（五）坚持保护为主，提升生态优良水平

1．加强生态红线管控。确保生态红线面积不减少、管控类别不降低。加强海岸线保护与修复，严格执行建设项目用海面积控制指标，自然岸线保有率不低于31%。加强湿地自然保护区，到2020年，创建省级湿地公园2个，完成湿地修复1万亩，自然湿地保护率达52%。

2．推进绿色港城建设。统筹生态资源，构建“四横三纵”格局。到2020年，新增绿化造林50万亩，林木覆盖率达31%，城镇人均公园绿地14平方米。完成生物多样性本底调查评估，国家重点保护物种和典型生态系统类型保护率达95%。

3．推进生态示范创建。东海、赣榆申请国家生态文明建设示范县区考核验收，其他县区申请省级验收，推进生态文明示范镇村创建。建立绿色发展评价和生态文明建设目标考核机制。到2020年，创成生态文明示范县区3个、镇村50个以上。

（六）坚持全面从严，提升执法监管水平

1．加大执法监管力度。全面落实“双随机”抽查制度，严厉打击环境违法行为，突出“22个一律”要求，加大园区环境执法力度，落实企业主体责任。加强行政执法与刑事司法衔接，严格落实网格化环境监管。

2．强化执法能力建设。加大技能培训力度，提升监管人员整体素质。提高环境执法装备水平，全程纳入平台监管，实现规范执法、精确执法、高效执法。

3．强化环境风险防控。实施工业污染源全面达标计划，完成企业“一企一档”信息采集录入，督促企业按时完成问题整改。定期开展环境应急演练，提高环境应急处置能力。

4．强化环境监测预警。加强大气、水、土壤环境监测预警，科学划分监测范围、点位和项目，推进环境监测自动化、标准化建设，全面掌握辖区内环境质量状况，为大气、流域及土壤污染防治提供数据支撑，严密防范污染事故。

# 生态环境高质量三年行动计划重点任务分解表

| 序号 | 重点任务 | 完成进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 一 | 坚持绿色导向 提升产业发展水平 |  |  |  |  |
| 1 | 推进“三新一高”等新兴产业发展 | 高新技术产业产值占规模以上工业总产值达35%，服务业增加值占GDP比重达43%左右。 | 高新技术产业产值占规模以上工业总产值达37%，服务业增加值占GDP比重达43.5%左右。 | 高新技术产业产值占规模以上工业总产值达40%，服务业增加值占GDP比重达44%左右。 | 市科技局、发改委、经信委、各县区、功能板块 |
| 2 | 引导化工产业提质增效、转型升级、整合发展，推进“减化”工作。 | 关停化工企业22家，完成重组3家，入园进区率达53%以上。 | 完成重组化工企业13家，入园进区率达75%以上。 | 关停化工企业64家，完成重组5家，入园进区率达90%以上。 | 市经信委、环保局、安监局、各县区、功能板块 |
| 3 | 推进供给侧结构性改革，淘汰低端低效产能 | 淘汰整合冶金化工企业18家、化解船舶产能30万载重吨。完成“十三五”去产能目标任务。基本完成“小散乱污”企业整治工作。 | 巩固提升“小散乱污”企业整治成效，全面清除“散乱污”企业。 | 巩固提升“小散乱污”企业整治成效，全面清除“散乱污”企业。 | 市经信委、化解过剩产能领导小组成员单位、各县区、功能板块 |
| 二 | 坚持综合治理 提升蓝天清新水平 |  |  |  |  |
| 4 | 全面强化燃煤、工业、机动车、扬尘以及城市面源污染，持续改善大气环境质量 | 10蒸吨/小时以下燃煤锅炉全部清零。基本完成钢铁等行业提标改造。完成石化等重点行业VOCs综合治理。推进高污染车辆淘汰、新能源汽车推广。实施柴油货车超标排放专项治理。强化车、船用油监管。强化扬尘管控。 | 完成燃煤锅炉整治任务。完成钢铁等行业提标改造。推进高污染车辆淘汰、新能源汽车推广。实施柴油货车超标排放专项治理。强化车、船用油监管。强化扬尘管控。 | 打击锅炉复燃行为。钢铁等行业排放达标。巩固重点行业VOCs治理成效。推进高污染车辆淘汰。开展柴油货车超标排放专项治理。持续强化车、船用油监管。强化扬尘管控。 | 市环保局、发改委、经信委、公安局、国土局、城建局、交通局、城管局、港口局、商务局、工商局、质监局、气象局、连云港海事局、港口控股、各县区、功能板块 |
| 三 | 坚持陆海统筹 提升碧水清洁水平 |  |  |  |  |
| 5 | 深入开展不达标水体整治，加强重要功能区及地下水保护 | 完成县级以上集中式饮用水水源保护区内问题整治。新完成251个地下油罐改造任务。开展饮用水源地补给区环境状况调查评估。 | 省级以上地表水考核断面优Ⅲ类比例达到72.7%，劣Ⅴ类断面和入海河流全面消除。 | 22个国省考断面全面达标。7个地下水国控点水质均须达到极差以上级别。 | 市环保局、水利局、城建局、商务局、国土局、各县区、功能板块、中石油、中石化、万联能源等成品油经营公司 |
| 6 | 提高地表水功能区达标率，水源地达标建设，推进地下水井封填 | 地表水功能区达标率不低于60%。集中饮用水水源地全部达标。在灌云县、灌南县的地下水超采区实施深层地下水井封填工作，完成120眼水井封填任务。 | 完成入河排污口治理，地表水功能区达标率不低于75%。灌云县、赣榆区、徐圩新区建成应急备用水源。完成灌云县、灌南县的地下水超采区实施深层地下水井封填。 | 地表水功能区达标率不低于82%；新增节水灌溉工程面积45万亩，节水灌溉工程面积占耕地面积比例不低于60%。全面完成地下水超采漏斗区永久填埋水井84口、封存备用水井203口压采任务。 | 市水利局、环保局、城建局、农委、城管局、各县区、功能板块 |
| 7 | 推进建成区黑臭水体治理 | 东海县尾水通道投入运行，全面建成乡镇污水处理厂配套管网系统，基本实现乡镇生活污水达标处理。完成大浦河等6条黑臭水体的整治，县城建成区完成50%黑臭水体治理。 | 乡镇污水处理设施投入运行，因地制宜推进村庄生活水处理。县城建成区全面消除黑臭水体。 | 市区、县城建成区污水处理率分别达到95%和85%；建制镇污水处理率不低于75%；农村生活污水处理设施覆盖率不低于90%。 | 市城建局、水利局、环保局、农委、城管局、各县区、功能板块 |
| 8 | 控制农业面源污染 | 氮肥利用率不低于36.5%，农药施用量较2015年零增长，规模化畜禽养殖场治理率达到80%以上，规模畜禽养殖场粪便综合利用率达到94%。 | 氮肥利用率不低于37%，农药施用量较2015年零增长，规模化畜禽养殖场治理率达到85%以上，规模畜禽养殖场粪便综合利用率达到96%。 | 主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，氮肥利用率不低于38%，规模畜禽养殖场粪便综合利用率达到97%，禁止秸秆抛河。 | 市农委、环保局，各县区、功能板块 |
| 四 | 坚持标本兼治 提升土壤安全水平 |  |  |  |  |
| 9 | 开展土壤污染状况调查 | 完成农用地土壤污染状况详查；开展重点行业企业用地土壤污染状况调查。 | 继续推进重点行业企业用地土壤污染状况调查。 | 完成重点行业企业用地土壤污染状况调查。 | 市环保局、发改委、经信委、国土局、规划局、农委、各县区、功能板块 |
| 10 | 强化污染地块安全利用和重金属污染防治 | 污染地块安全利用率持续提升；严格执行重金属污染物排放标准和相关总量控制指标。 | 污染地块安全利用率持续提升；严格执行重金属污染物排放标准和相关总量控制指标。 | 污染地块安全利用率达到90%以上；重点行业重金属排放量比2013年削减10%以上。 | 市环保局、经信委、国土局、城建局、规划局、农委、各县区、功能板块 |
| 11 | 加快危险废物利用处置设施建设 | 新建成危废焚烧处置能力3.5万吨。 | 新建成危废焚烧处置能力2.5万吨，危废填埋能力1万吨。 | 全面解决危险废物处置能力不足问题。 | 市环保局、各县区、功能板块 |
| 12 | 提高企业危险废物规范化管理水平 | 完成约300家危险废物规范化管理整治，规范化管理达标率不低于85%。 | 完成约300家危险废物规范化管理整治，规范化管理达标率不低于90%。 | 危险废物规范化管理达标率不低于95%。 | 市环保局、各县区、功能板块 |
| 13 | 全面推进生活垃圾分类处置 | 市区生活垃圾分类覆盖率达到45%，各县达到36%；生活垃圾无害化处理率95%；建筑垃圾资源化处理利用率30%。 | 市区生活垃圾分类覆盖率达到60%，各县达到50%；生活垃圾无害化处理率97%；建筑垃圾资源化处理利用率50%。 | 市区生活垃圾分类覆盖率达到70%，各县达到60%；生活垃圾无害化处理率98%；建筑垃圾资源化处理利用率80%。 | 市城管局、城建局、各县区、功能板块 |
| 五 | 坚持保护为主 提升生态优良水平 |  |  |  |  |
| 14 | 严守生态红线，全面完成生物多样性本底调查与评估，推进湿地保护 | 完成国家生态保护红线的勘界定标工作。实施东海县试点调查工作；开展滨海湿地保护，出台连云港市重要湿地名录。完成湿地修复3000亩。 | 完成生态红线区优化调整，占国土面积达22.3%以上。实施市区试点调查工作；创成省级湿地公园2个，完成湿地修复5000亩。 | 调增生态红线区面积，力争达23%以上。实施灌云、灌南试点调查工作；完成湿地修复2000亩。自然湿地保护率达到52%以上。 | 市环保局、林业局、各县区、功能板块 |
| 15 | 推进森林城市建设 | 新增绿化造林面积20万亩。 | 新增绿化造林面积20万亩。 | 新增绿化造林面积10万亩。 | 市林业局、各县区、功能板块 |
| 16 | 扩大城市绿色空间 | 新增绿地面积300公顷。 | 新增绿地面积300公顷。 | 新增绿地面积300公顷。 | 市城建局、各县区、功能板块 |
| 17 | 全面实施海洋生态红线制度 | 划定市级海洋生态保护红线，建立海洋生态红线保护制度。 | 建立海洋生态红线补偿制度。 | 完善海洋生态保护红线保护和生态补偿制度，确保红线比例不低于30.8%。 | 市海洋渔业局、相关县区、功能板块 |
| 18 | 全面开展生态文明建设四级同创 | 完成创建规划编制，东海、赣榆提交验收；连云、海州、灌云、灌南提交验收。创成15个以上省级生态镇村。 | 东海、赣榆通过环保部验收；连云、海州、灌云、灌南通过省厅验收。创成15个以上省级生态镇村。 | 生态文明建设示范县区实现全覆盖。建成50个以上生态示范镇村。 | 市生态办、环保局、发改委、水利局、国土局、林业局、海洋渔业局、各县区、功能板块 |
| 19 | 加大对废弃宕口生态修复力度 | 完成中云街道云门寺关闭矿山地质环境治理工程等8个治理任务。 | 完成岗咀采石厂综合整治等7个治理任务。 | 完成海州湾街道刘沟小区北地质灾害治理项目等5个治理任务。 | 市国土局、各相关县区、功能板块 |
| 20 | 健全山体保护责任机制，完善后期管护机制 | 后期管护28处。 | 后期管护36处。 | 后期管护43处。 | 市国土局、各相关县区、功能板块 |

附件7

# 人民生活高质量三年行动计划

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和省委、省政府决策部署，牢固确立新发展理念，以“高质发展后发先至”为主题主线，实施富民增收、就业创业、教育强基、健康利民、社会保障提升、社会治理创新六大工程，全面提升人民的幸福感、获得感和安全感，为我市高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

## 二、工作目标

（一）居民收入显著增长。到2020年，城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番以上，并逐步缩小城乡居民收入差距，人均年收入6000元以下建档立卡低收入人口全部脱贫。

（二）就业创业活力显著提升。到2020年，稳定就业规模比例显著提升，创业带动就业效应愈加彰显，职业技能培训更加高效，均等化就业服务总体实现。

（三）教育现代化水平显著提升。到2020年，构建体系完备的终身教育，形成惠及全民的公平教育，提供更加丰富的优质教育，全市教育现代化水平苏北领先，各县、区教育现代化综合指标得分均达90分以上。

（四）卫生健康服务能力显著提升。以“健康连云港”建设为主线，优化卫生健康资源配置，到2020年，基本建成与城市人口需求相匹配，与经济社会发展相匹配的现代卫生与健康服务体系，城乡居民健康主要指标达全省中等偏上水平，部分指标进入全国、全省先进行列。

（五）文化惠民成效显著提升。基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系，万人拥有公共文化设施1600平方米以上，全市公共文化设施网络实现全覆盖。

（六）社会保障水平显著提升。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。到2020年，社会保险实现全覆盖，普惠型社会福利制度体系基本形成。基本建成多元、多层、多样的养老服务网络。

（七）社会治理能力显著提升。打造具有连云港特点的社会治理体系，形成共建共治共享的社区治理新格局。到2020年，初步实现政府行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动，公共安全视频监控建设联网应用全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控，成为全省和东部同类港口城市中最安全城市之一。

## 三、重点任务

（一）富民增收工程。开展精准扶贫脱贫，因地制宜，开展就业、创业、产业、健康、金融、国土、交通、水利、教育、卫生等专项扶贫，突出就业扶贫，强化政策兜底，重点解决因病返贫问题，扶持经济薄弱村发展特色产业。积极促进就业创业，强化技能人才培养，针对农民工、大学生等群体开展专项培训。落实“全民创业28条”，开展创响港城富民活动。推动现代服务业快速发展，促进产业升级与就业转型协同推进，拓展就业新领域，实现就业稳定增长。

（二）教育强基工程。完善政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制，优质普惠发展学前教育。开展义务教育学校标准化建设，优质均衡发展义务教育。改革普通高中评价制度，特色多样发展普通高中教育。调整优化专业设置，加快现代职业教育体系建设。有效开展“医教结合”实验和“送教上门”服务，推进特殊教育健康发展。加快高校科研创新基地与创新平台建设，促进高等教育内涵发展。提升教育信息化国际化水平，强化师资队伍建设，全面提高教育教学质量。

（三）健康利民工程。编制健康城市建设规划，深化医药卫生体制和医保基金管理改革，加强医学重点学科建设和人才培养，推进医疗信息化建设，积极发展中医药事业，提高基层医疗卫生水平。全面推进分级诊疗制度，建设紧密型医联体，提升公共卫生服务水平。实施健康细胞工程，补齐短板指标，开展健康城市示范市建设。增加健身设施有效供给，打造“全民健身大联动”活动品牌，经常参加体育锻炼人数达40%。

（四）文化惠民工程。构建现代公共文化服务体系，建设城市“15分钟文化圈”、农村“十里文化圈”，深化“书香连云港”建设，引导各种社会力量参与公共文化服务，培育丰富多样的社会文化形态。繁荣文艺创作生产，三年创作文艺新作品不低于300件。做大做强市演艺集团。把江苏女子民族乐团打造成国内外知名民乐品牌。加强市艺术学校内涵建设，创建国家级研发基地和省级现代化专业群。办好西游记文化节、文博会、连云港戏剧节，年举办文艺展演超千场次。推进地方戏曲进校园、进农村、进社区。

（五）社会保障提升工程。织密社保公共服务网络，完善社会保险体系。推行异地就医和医保“无卡化”结算，优化社会保险管理。稳妥提高城乡低保标准，加强医疗救助与基本医疗保险、大病保险等制度的有效衔接。大力推进全国综合减灾示范社区创建。推动城乡社区居家养老服务中心建设，实现智慧养老服务网络全覆盖。扩大残疾人两项补贴范围，提升残疾人康复服务水平。

（六）社会治理创新工程。落实“一委三会”社区治理新模式，全面建成覆盖城乡、条块结合、横向到边、纵向到底的社区网格治理体系，持续推进多元融合矛盾调处机制建设。规范行业协会商会等社会组织，激发社会组织活力。健全社会治安防控体系，加大智慧交通建设，实施“雪亮工程”，建立市级反诈骗中心、金融风险防控中心，深入推进“最安全城市”建设。

# 人民生活高质量三年行动计划重点任务分解表

| 序号 | 重点任务 | 完成进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 一、扶贫增收工程 |
| 1 | 低收入人口脱贫 | 实现东海县9000人、灌云县12000人、灌南县10000人、赣榆区9000人脱贫 | 全部脱贫 | 巩固提升 | 市扶贫办、各县区 |
| 2 | 经济薄弱村达标 | 实现东海县14个、灌云县20个、灌南县6个、赣榆区10个经济薄弱村达标 | 全部达标 | 巩固提升 | 市扶贫办、各县区 |
| 3 | 农村集体产权制度改革 | 完成400个村改革 | 完成1011个村改革 | 提高完善 | 市委农工办、各县区 |
| 二、创业就业工程 |
| 4 | 就业促进工程 | 组织职业技能培训25万人次，城镇新增就业6万人，城镇登记失业率控制在3%以内。 | 组织职业技能培训25万人次，城镇新增就业6万人，城镇登记失业率控制在3%以内。 | 组织职业技能培训25万人次，城镇新增就业6万人，城镇登记失业率控制在3%以内。 | 市人社局 |
| 5 | 创业富民工程 | 新增市级以上创业示范基地10个，扶持自主创业1万人，创业带动就业4万人。 | 新增市级以上创业示范基地10个，扶持自主创业1万人，创业带动就业4万人。 | 新增市级以上创业示范基地10个，扶持自主创业1万人，创业带动就业4万人。 | 市人社局 |
| 三、教育强基工程 |
| 6 | 区域教育现代化整体水平提升项目 | 赣榆、海州、连云、东海综合得分分别达90分，全市达86分以上。 | 全市及各县区综合得分均达90分及以上。 | 全市及各县区综合得分达90分以上，指标达成及满意度均达80%以上。教育现代化建设水平苏北领先。 | 市教育局、各县区 |
| 7 | 中小学教育布局优化配置项目 | 适应城市人口发展，新改建一批中小学校。 | 适应城市人口发展，新改建一批中小学校。 | 适应城市人口发展，新改建一批中小学校。 | 市教育局、规划局、国土局、城建局、财政局、各区 |
| 8 | 学前教育公共服务体系建设项目 | 新建幼儿园42所，改扩建48所。按照人园比1∶10的标准配备专、兼职教研员。 | 新建幼儿园34所，改扩建42所，增加学位6200个。按照人园比1∶9的标准配备专、兼职教研员。 | 新建幼儿园34所，改扩建31所，增加学位6200个。按照人园比1∶8的标准配备专、兼职教研员。 | 市教育局、财政局、物价局、人社局、编委办、各县区 |
| 9 | 义务教育学校标准化建设项目 | 义务教育学校标准化建设基本达标率达75%以上。 | 义务教育学校标准化建设基本达标率达85%以上。 | 海州、连云、赣榆、东海等力争创成省义务教育优质均衡县（区）。所有义务教育学校达省定办学标准。 | 市教育局、各县区 |
| 10 | 职业教育协同发展与校企融合项目 | 建设1个特色专业学院。建设完成3个现代学徒制试点项目。建设1个市级示范性职业教育集团（区域型）。建设4个创新创业教育孵化项目。 | 建设2个特色专业学院。建设完成3-4个现代学徒制试点项目。建设1个市级示范性职业教育集团（区域型）。建设4-5个创新创业教育孵化项目。 | 建设2-3个特色专业学院。建设完成3-4个现代学徒制试点项目。建设1个市级示范性职业教育集团（区域型）。建设4-5个创新创业教育孵化项目。 | 市教育局、财政局、经信委、人社局 |
| 11 | 基础教育教学品质全面提升项目 | 高中：优生培养上线率提高2%，认定100名教学名师，创建2-3个省课程基地。初中：学业质量不合格学校占比下降8%。小学：评选课堂教学改革领航学校、创新学校、精致管理示范校55所。 | 高中：优生培养上线率提高3%，认定100名教学名师，创建2-3个省课程基地。初中：学业质量不合格学校占比下降7%。小学：培育小学特色文化建设15项，评选精致管理示范校15所。 | 高中：优生培养上线率位居苏北前列，认定100名教学名师，创建2-3个省课程基地。初中：学业质量不合格学校控制在10%以内。小学：评选课堂教学改革领航学校、创新学校、精致管理示范校60所。 | 市教育局、各县区 |
| 12 | 县（区）教师“管聘”改革项目 | 全部县区开展“县管校聘”管理体制机制改革工作，1个县区开展校长职级制改革试点工作。 | 重点完善“县管校聘”的激励保障机制，推广校长职级制改革，提升县域内师资均衡配置的适合度。 | 实现全市县域内义务教育学校教师队伍均衡配置全覆盖，力争实现“县域内师资均衡配置”成为社会共识的教育公平目标，50%以上县区开展校长职级制改革工作。 | 市教育局、各县区 |
| 13 | 智慧校园建设与应用提升项目 | “云海在线”优质资源的覆盖面达到80%；60%的学校千兆进校；全市师生网络学习空间“人人通”不低于85%；农村学校优质资源“班班通”不低于82%；全市60%的学校建成省级智慧校园。 | “云海在线”优质资源的覆盖面达到85%；80%的学校千兆进校；全市师生网络学习空间“人人通”不低于89%；农村学校优质资源“班班通”不低于85%；全市65%的学校建成省级智慧校园。 | “云海在线”优质资源的覆盖面达到90%；独立建制学校100%的千兆进校；全市师生网络学习空间“人人通”不低于92%；农村学校优质资源“班班通”不低于90%；全市70%的学校建成省级智慧校园。 | 市教育局、各县区 |
| 14 | 深化教师队伍建设改革项目 | 新增特级教师、正高教师35人左右；教师发展中心创建灌南县通过初审，灌云县、连云区全面启动。市教师发展学院挂牌。制定出台新333工程方案。 | 新增正高级10人以上；连云区、灌云县教师发展中心完成创建工作。市教师发展学院建设进一步推进。新333工程各层次人才队伍初步认定完成。 | 年度新增特级教师、正高教师35人左右，市教师发展学院建设达到示范性标准。全市名特优教师及新333各层次人才总量达到25%以上。 | 市教育局、各县区 |
| 15 | 教育服务民生功能拓展与效益提升项目 | 构建学校安全保障机制，开展“弹性离校”试点，提升“云海在线”的六项公益服务能力。整治社会培训乱象。 | 构建学校安全保障机制，开展“弹性离校”试点，提升“云海在线”的六项公益服务能力。整治社会培训乱象。 | 构建学校安全保障机制，开展“弹性离校”试点，提升“云海在线”的六项公益服务能力。整治社会培训乱象。 | 市教育局、各县区 |
| 四、健康利民工程 |
| 16 | 健康城市示范市建设 | 启动健康城市示范市创建工作。 | 健康城市建设水平稳步提升。 | 健康城市创建水平进入全省中上游，力争建成健康城市示范市。 | 市委宣传部、市文明办、卫计委、体育局、教育局等、各县区、功能板块 |
| 17 | 等级医院建设 | 建设市级重点专科，申报省级重点专科。 | 开展三级医院模拟评审。 | 力争市东方医院创成三甲综合医院，市儿童医院、肿瘤医院、精神病院创成三级专科医院，1家县级医院创成三级医院。 | 市卫计委 |
| 18 | 市临床重点专科建设项目 | 新增省级临床重点专科或建设单位3-4个。 | 培育6个具有创建省级临床重点专科能力的临床专科。 | 新增省级临床重点专科10个。 | 市卫计委、财政局 |
| 19 | 紧密型医联体创新建设 | 赣榆区、东部城区开展试点。推进区域五大中心建设，实现“一体化”管理。 | 医联体医保总额付费，建立医疗机构间分工协作机制。 | 整合医联体内部资源，建成服务、责任、利益、管理共同体。 | 市卫计委、编委办、财政局、人社局、 物价局 |
| 20 | 十大市级救治中心建设 | 建成市级十大救治中心各1-3个。 | 完善运行模式，提升市级救治中心建设水平。 | 开展县级救治中心建设。 | 市卫计委、财政局 |
| 21 | 基层医疗卫生机构提档升级工程 | 85%以上达省定标准。新增4-6个区域性基层医疗卫生中心和社区医院。建成1个省基层卫生十强县（区）。 | 88%以上达省定建设标准。新增4-6个区域性基层医疗卫生中心和社区医院。建成1个省基层卫生十强县（区）。 | 90%以上达省定建设标准。新增4-6个区域性基层医疗卫生中心和社区医院，累计建成20个。 | 市卫计委、财政局、各县区 |
| 22 | 基层卫生人才队伍建设计划 | 招聘300名以上卫技人员；进修300人以上；市、县医疗卫生机构下派300名。 | 招聘300名以上卫技人员；进修300人以上；市、县医疗卫生机构下派300名。 | 招聘300名以上卫技人员；进修300人以上；市、县医疗卫生机构下派300名。每千人基层卫生人员数达到3.5人，每万人拥有合格全科医生3.5人。 | 市卫计委、财政局、人社局、编委办、各县区 |
| 23 | 预防接种优质服务示范项目 | 二级及以上预防接种门诊覆盖率达70%。 | 二级及以上预防接种门诊覆盖率达75%。 | 二级及以上预防接种门诊覆盖率达80%。 | 市卫计委、各县区 |
| 24 | 医养深度融合工程 | 基本实现养老机构医疗服务全覆盖；社区养老服务中心、日间照料中心嵌入“健康卫生小屋”5家；新建医养融合机构2家。 | 建成市级安宁疗护中心1个、县级2个；全面推行日间照料中心嵌入“健康卫生小屋”；新建医养融合机构5家。 | 日间照料中心嵌入“健康卫生小屋”实现全覆盖；新建医养融合机构5家；探索建立护理保险制度；护理型床位占养老床位达到50%以上。 | 市卫计委、民政局 |
| 25 | 健康宝贝工程 | 完成10000名以上孕产妇和新生儿筛查服务。新建2家市级孕产妇和新生儿救治中心。 | 力争2个县推广。新建2家市级孕产妇和新生儿救治中心。 | 健康宝贝工程建设全国领先。 | 市卫计委、人社局、残联、各县区 |
| 26 | 卫生计生行政执法全过程记录制度建设工程 | 完成对县区监督机构的新系统使用培训，能够完成基本的业务工作。 | 完成县区电子签名和电子印章推广使用 | 完成新系统所有模块的正常使用，规范卫生计生行政执法，卫生计生行政执法全过程记录工作居全省上游。 | 市卫计委 |
| 27 | 流动人口基本公共卫生计生服务提升工程 | 探索建立服务保障机制。做好留守儿童健康关爱工作。 | 实施流动人口健康促进、留守儿童健康关爱行动，推动社会融合。 | 建成国家级“均等化”示范县区1个、示范单位2个，动态监测数据质量全省领先。 | 市卫计委、人社局、民政局、妇联 |
| 28 | 科教强卫工程 | 获省级以上科研项目20项，市级以上20项，发表SCI论文、中华级论文120篇以上。 | 获省级以上科研项目25项，市级以上25项，发表SCI论文、中华级论文130篇以上。 | 获省级以上科研项目30项，市级以上30项，发表SCI论文、中华级论文140篇以上。 | 市卫计委、科技局、人社局 |
| 29 | 农村无害化卫生户厕改造 | 农村无害化卫生户厕普及率达91% | 农村无害化卫生户厕普及率达95% | 农村无害化卫生户厕应改尽改。 | 市卫计委 |
| 30 | 卫生计生社会信用体系建设工程 | 建立完善卫生计生黑名单制度、红名单制度、卫生计生社会信用信息管理等制度，编写信用信息目录。 | 初步形成卫生计生社会信用信息规范化管理档案。 | 与省卫生计生社会信用信息平台对接，实现卫生计生社会信用信息化管理。在行政许可、招聘录用、职称晋升、评先评优、招投标采购等方面施行信用审查，审查率100%。 | 市卫计委 |
| 31 | 基层医疗机构中医综合服务区（中医馆）建设工程 | 建制基层医疗机构中医馆建设率100%，中医阁建设率达20%。 | 新增一批中医馆，基本实现基层医疗机构中医馆全覆盖，中医阁建设率达40%。 | 对已建设的中医馆、中医阁全面提档升级，中医阁建设率达60%以上。 | 市卫计委 |
| 32 | “三个一”工程 | 居民电子健康档案建档率80%以上。家庭医生签约服务覆盖率40%以上。健康连云港APP线上发布。 | 居民电子健康档案建档率85%以上。家庭医生签约服务覆盖率45%以上。卫生计生统一结算平台建立完成。 | 居民电子健康档案建档率90%以上，家庭医生签约服务覆盖率50%以上，就诊人群电子健康卡基本全覆盖。 | 市卫计委、财政局、物价局、人社局、各县区 |
| 33 | 智慧健康医疗工程 | 数据上传率达80%。区域全民健康信息平台测评通过4级。 | 数据上传率达90%，完善远程医疗系统建设。 | 区域全民健康信息平台测评通过5级。 | 市卫计委 |
| 34 | 省级食品安全示范县区创建覆盖率达到80%以上 | 已创成3个县区，新增1个 | 新增1个 | 新增1个，力争6个县区全部创成 | 市食药监局、连云区、灌云县、灌南县 |
| 35 | 餐饮质量安全提档升级 | 大中型餐饮服务单位和学校食堂量化评定率达90%，其他餐饮服务单位达80%。新建成3条餐饮质量安全示范街（区）、200家餐饮质量安全示范店（食堂）。农村聚餐备案率70%。 | 大中型餐饮服务单位和学校食堂量化评定率达95%，其他餐饮服务单位90%。新建成4条餐饮质量安全示范街（区）、200家餐饮质量安全示范店（食堂）。农村聚餐备案率80%。 | 大中型餐饮服务单位和学校食堂量化评定率100%，其他餐饮服务单位95%。新建成3条餐饮质量安全示范街（区）、200家餐饮质量安全示范店（食堂）。农村聚餐备案率90%。 | 市食药监局、各县区 |
| 36 | 食品生产小作坊改造备案 | 通过排查摸底，加大对“黑作坊”“黑窝点”的整治力度。基本卫生条件改造完成率及备案登记率达45%以上，监督和风险抽检覆盖率达50%以上，建档率达50%。 | 基本卫生条件改造完成率及备案登记率达60%以上，监督和风险抽检覆盖率达70%以上，建档率达80%。 | 基本卫生条件改造完成率及备案登记率达70%以上，监督和风险抽检覆盖率达80%以上，建档率达90%。 | 市食药监局、各县区 |
| 37 | 食用农产品快检体系建设 | 加强快检体系建设，县城、市区公益性农贸市场建设食用农产品快检点覆盖率达60%，新建3个便民快检中心；食品快检量达到1万批次。 | 县城、市区公益性农贸市场建设食用农产品快检点达80%，乡镇（街道）公益性农贸市场建设食用农产品快检点达40%；食品快检量达到1.5万批次。 | 县城、市区公益性农贸市场建设食用农产品快检点达100%，乡镇（街道）公益性农贸市场建设食用农产品快检点达80%；食品快检量达到2万批次 | 市食药监局、各县区 |
| 38 | 体育人口持续增加 | 经常参加体育锻炼的人数占人口总数的35%，达到《国民体质测定标准》合格以上比例达90%以上。 | 经常参加体育锻炼的人数占人口总数的38%，达到《国民体质测定标准》合格以上比例达93%以上。 | 经常参加体育锻炼的人数占人口总数的40%，达到《国民体质测定标准》合格以上比例达95%以上。 | 市体育局 |
| 39 | 增加全民健身设施有效供给 | 75%乡镇（街道）、行政村（社区）建成多功能运动场，打造山海休闲体育旅游精品路线1条，体育品牌赛事1项 | 90%乡镇（街道）、行政村（社区）建成多功能运动场，打造山海休闲体育旅游精品路线1条，体育品牌赛事1项 | 全部乡镇（街道）、行政村（社区）均建成多功能运动场，打造山海休闲体育旅游精品路线1条，体育品牌赛事1项 | 市体育局 |
| 40 | 体育社团建设 | 全市体育社团总数达到53个，体育俱乐部达到100个。 | 全市体育社团总数达到57个，体育俱乐部达到110个。 | 全市体育社团总数达到60个，体育俱乐部达到120个。 | 市体育局 |
| 41 | 社会体育指导员建设 | 万人拥有社会体育指导员36人以上。 | 万人拥有社会体育指导员38人以上。 | 万人拥有社会体育指导员40人以上。 | 市体育局 |
| 五、文化惠民工程（见附件5） |
| 六、社会保障提升工程 |
| 42 | 社会保险全民参保计划 | 城乡基本养老保险参保率、城乡基本医疗保险参保率、失业保险参保率分别达到96.8%、97.3%、97.92%。 | 城乡基本养老保险参保率、城乡基本医疗保险参保率、失业保险参保率分别达到97.5%、97.6%、97.95%。 | 城乡基本养老保险参保率、城乡基本医疗保险参保率、失业保险参保率都达到或超过98%。 | 市人社局 |
| 43 | 持续提高养老 服务质量 | 标准化城乡社区居家养老服务中心建成率分别达60%、25%， 护理型床位占养老机构床位总数35%，70%县区建成1所医养融合型养老机构，30%以上公办养老机构完成市场化改制。 | 标准化城乡社区居家养老服务中心建成率分别达70%、35%，护理型床位占养老机构床位总数45%，90%县区建成1所医养融合型养老机构，40%以上公办养老机构完成市场化改制。 | 标准化城乡社区居家养老服务中心建成率分别达80%、40%， 护理型床位占养老机构床位总数50%，全部县区建成1所医养融合型养老机构，50%以上公办养老机构完成市场化改制。 | 市民政局 |
| 44 | 残疾人就业增收提升计划 | 公益性岗位安置残疾人就业比例不低于10%，建成残疾人按比例就业示范基地5个、集中就业示范基地5个，市、县成立残疾人创业孵化园。500户残疾人家庭开展光伏项目扶贫，建设4个农村残疾人扶贫示范基地。 | 建成残疾人按比例就业示范基地10个、集中就业示范基地10个。累计完成小型可复制培训点建设100个。1000户残疾人家庭开展光伏项目扶贫，建成7个农村残疾人扶贫示范基地。 | 建成残疾人按比例就业示范基地20个、集中就业示范基地20个，各乡镇（街道）至少建有1个残疾人辅助性就业点。累计完成就业示范基地200个。1500户残疾人家开展光伏项目扶贫，建成10个农村残疾人扶贫基地。 | 市委组织部、编委办、财政局、人社局、商务局、国资委、残联、国税局 |
| 45 | 残疾人教育提升计划 | 实现残疾儿童少年九年义务教育入学率98%，建立特殊教育资源中心和特殊教育联席制度，建立融合教育点6个，帮助200名残疾人青壮年文盲实现扫盲。 | 实现残疾儿童少年九年义务教育入学率98%，帮助300名残疾人青壮年文盲实现扫盲。 | 实现残疾儿童少年九年义务教育入学率98%，帮助400名残疾人青壮年文盲实现扫盲。 | 市教育局、财政局、残联 |
| 46 | 无障碍环境建设提升计划 | 公共服务窗口无障碍建设达到80%。 | 持续做好无障碍环境建设，公共服务窗口无障碍建设达到85%。持续做好无障碍环境建设。 | 各类新建公共设施无障碍设施达标率为100%，公共服务窗口无障碍建设达到90%，实现信息交流无障碍。 | 市规划局、城建局、旅游局、教育局、交通局、经信委、文广新局、广电传媒、残联 |
| 47 | 住房保障提升计划 | 完善保障房分配管理机制，将符合条件的人员纳入保障范围。政府投资公租房分配率达90%以上。 | 建立标准调整机制；完善分类管理体系。政府投资公租房分配率达92%以上。 | 建立信息化保障体系，城镇住房保障覆盖率23%以上；政府投资公租房分配率95%以上。 | 市住房局 |
| 七、社会治理创新工程 |
| 48 | 加强社区治理创新 | “一委三会”推广率100%，社区建立网格化服务管理中心，出台社区工作者职业化、专业化相关文件；培训100个全科社工。 | 村（社区）网格化服务管理中心全达标。培训100个全科社工；在30%的中心城区城市社区开展全科社工试点。 | “一委三会”申报全国社会治理创新成果。培训100个全科社工；在50%的中心城区城市社区开展全科社工试点。 | 市委政法委、市民政局、各县区、功能板块 |
| 49 | 创新社区网格治理 | 统一划分社区网格，搭建社会治理一体化平台，配备专兼职网格管理员队伍；实现全市社区网格化治理全覆盖。 | 全面采集汇聚社会治理信息；建立完善社区治理标准体系，推行科学高效运行工作机制。 | 推动网格治理与公安大数据、智慧城市建设深度整合，建成社区网格治理体系。 | 市委政法委、市公安局、各县区、各功能板块 |
| 50 | 创建“最安全城市” | 群众安全感在2017年95.42%的基础上，力争突破96%。 | 公共安全主要指标进入全省和东部同类港口城市前列。 | 群众安全感进入全省和东部同类港口城市前列。 | 市委政法委、市公安局 |
| 51 | 实施交通畅行工程 | 道路安全隐患整改率达80%以上，城市建成区主、次干路交叉口渠化率达80%以上，城市1条以上主干道实现绿波控制，打造7条停车秩序示范路，实现市区90%的灯控路口信号联网，开展智慧停车信息系统建设。 | 道路安全隐患整改率达90%以上，城市建成区主、次干路交叉口渠化率达85%以上，城市2条以上主干道实现绿波控制，打造8条停车秩序示范路，整合视频图像监控，分析评估和监测管理道路交通态势，实现全面动态感知、扁平可视高效的指挥调度功能。 | 道路安全隐患整改率达100%，城市建成区主、次干路交叉口渠化率达90%以上，城市3条以上主干道实现绿波控制，打造5个停车管理示范片区、每公里违停车辆少于4辆，开展“六横七纵两主线”主城区范围外的建成区道路，以及徐圩主、次干道智慧交通建设。 | 市公安局 |
| 52 | 推进“雪亮工程”建设 | 新建视频监控前端点位3000路，整合社会面视频监控6000路，完善升级公安、综治视频监控“两个分平台”。 | 新建视频监控前端点位5000路，整合社会面视频监控系统10000路，建成视频联网与共享“总平台”、视频图像解析系统。 | 实现视频监控重点公共区域全覆盖，建成互联视频资源整合平台、惠民服务发布平台。 | 市委政法委、市公安局 |

附件8

# 全面从严治党纵深推进三年行动计划

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，围绕“高质发展后发先至”主题主线，以加强政治建设为统领，以建强干部队伍为重点，以弘扬实干作风为关键，以优化政治生态为保障，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全市党的建设质量不断提高，打造党建高地、走在全省前列，为建设“一带一路”战略支点提供坚强保证。

## 二、基本原则

（一）坚持统领全局、协调推进。强化党的领导核心作用，以党建统领工作全局，把全面从严治党与推进“高质发展后发先至”深度融合，做到党的建设与各项事业同频共振、互促共赢。

（二）坚持问题导向、改革创新。聚焦管党治党方面存在的突出问题和群众反映强烈的问题，注重系统思维、整体谋划，大胆探索、精准施策，不断提升党建工作服务发展的水平。

（三）坚持目标牵引、注重实效。牢固树立“落实全面从严治党责任是第一政绩”的思想，围绕既定目标任务，注重实干实绩实效，加强过程管控，强化工作落实，确保取得实效。

（四）坚持完善机制、常态长效。立足工作实际，有针对性地建章立制，加大制度刚性执行力度，不断扎紧织密制度的“笼子”，推动全面从严治党不断向纵深发展。

## 三、工作目标

聚焦“打造党建高地，走在全省前列”的目标定位，坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”，常抓不懈、久久为功，高标准、高质量、高要求落实新时代党的建设各项任务，推动全面从严治党不断向纵深发展，力争到2020年，实现“五强五高”，即广大党员理想信念强、斗志高，干部队伍实干本领强、素质高，基层组织堡垒作用强、威信高，人才队伍创新能力强、贡献高，政治生态清风正气强、认可度高。

## 四、主要任务

（一）政治建设提神，强化责任担当。坚持把政治建设摆在首位，进一步强化政治学习、增强政治定力、严肃政治生活，教育引导各级干部在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致。

1．坚决维护党中央权威。深入落实意识形态工作责任制，进一步增强党员干部对以习近平同志为核心的党中央的政治、思想和情感认同。采取中心组学习、专题报告会等方式，持续掀起学习热潮，坚定“四个自信”、增强“四个意识”。实施“理论宣讲百千万”工程，每年组织1000场以上宣讲报告会。组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。（责任单位：市委办、组织部、宣传部、机关工委、党校，各县区、功能板块）

2．坚决贯彻市委决策部署。制定领导干部服务推进“高质发展后发先至”工作纪律，切实做到“三个坚决”，即市委的决策坚决执行、市委的部署坚决落实、市委的号召坚决响应，确保政令畅通、令行禁止。（责任单位：市委办、纪委机关、组织部、机关工委，各县区、功能板块）

3．严肃党内政治生活。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，定期召开民主生活会和组织生活会，推动广大党员干部在“高质发展后发先至”中找准位置、真抓实干。进一步健全完善各级党委（党组）议事规则和决策程序，提高决策科学化水平。（责任单位：市委办、纪委机关、组织部、宣传部、机关工委，各县区、功能板块）

（二）宣传引导提气，凝聚思想共识。加强宣传发动，把各方力量汇聚到“高质发展后发先至”上来，推动形成勠力同心、合力攻坚的良好氛围。

1．大力推进主题宣传。开展“学习贯彻十九大、改革开放再前进”等系列新闻行动，提振发展信心决心。实施理论舆论“两论并行”工程，营造良好环境，引导社会各界热爱、奉献、发展连云港。（责任单位：市委宣传部、报业传媒、广电传媒，市社科院、教育局、文广新局、社联，各县区、功能板块）

2．加强对外宣传推介。突出“高质发展后发先至”主题，借助中央和省级主流媒体传播渠道，深化与中亚五国、日韩等国家媒体交流合作，加强与高层次对外传播平台沟通对接，不遗余力地把连云港的发展优势、发展成就和发展前景宣传好，为“高质发展后发先至”营造良好外部环境。加强对外人文交流，促进民心相通，增创发展优势。（责任单位：市委宣传部，报业传媒、广电传媒，市文广新局，各县区、功能板块）

（三）干部队伍提能，锤炼过硬本领。坚持党管干部原则，紧扣高素质专业化，进一步健全选人用人机制，让“说实话、谋实招、办实事、见实效，埋头苦干、真抓实干、敢抓敢干、善谋善干” “四实四干”成为连云港干部队伍的鲜明特质。

1．树立鲜明用人导向。落实20字好干部标准，构建好干部能力素质模型，落实实名制推荐干部制度，坚持以高质发展论英雄、凭实绩实效用干部，做到理论标准、实践标准、群众标准有机统一。加强各级领导班子建设，做到政治坚定、一心为民、团结和谐、奋发有为、求真务实、清正廉洁。（责任单位：市委组织部，各县区、功能板块）

2．健全完善干部考核评价机制。调整完善领导班子和领导干部综合考核评价办法，引导各级干部坚定不移抓发展、谋发展、促发展。加强综合分析研判，提高考核评价的科学性精准性实效性。（责任单位：市委组织部，各县区、功能板块）

3．提升干部专业化能力。制定干部专业化建设指导意见和评价体系，开展市管领导班子和领导干部专业化研判。实施“531”三年行动计划，针对党政干部、企业家队伍、专业人才、村社干部和普通党员等5类群体，开展专题培训，用3年时间轮训1遍。科学合理调配干部资源，加强专业部门领导班子中专业干部配备，使班子成员的专业素养和班子的整体功能适应一个地方发展需要、一个单位核心职能、一个企业主营业务。深入实施“662”青年干部培养选拔行动计划，确保到2020年，全市70后正处级干部达到60名，80后县处级干部达到60名，90后乡科级干部达到200名。（责任单位：市委组织部，各县区、功能板块）

4．完善用好“三项机制”。细化鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”具体操作办法，及时提炼有效做法，适时公布典型案例，旗帜鲜明为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。（责任单位：市委办、纪委机关、组织部、宣传部，各县区、功能板块）

5．加强从严监督管理。完善全面从严治党“四清单一平台”机制，健全完善市县乡三级责任体系，督促各级党组织照单履责，用好问责利器，激励党员干部担当作为。开展经常性纪律教育，从“关键少数”、重点领域、普通党员“三个层面”入手，增强实效性。用好纪律标尺，用“六项纪律”给党员干部带上“紧箍咒”，重点围绕是否严格按规矩办事、是否服从组织安排、是否严守工作纪律等方面开展日常监督管理，精准运用“四种形态”，各级党委（党组）主要负责人带头谈话，发现苗头性问题及时提醒纠正，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。（责任单位：市纪委机关，市委组织部，各县区、功能板块）

（四）基层组织提档，发挥堡垒作用。以提升组织力、增强政治功能为重点，围绕“人员、阵地、功能”三大要素狠抓基层组织建设，实现党建基础有新加强、骨干队伍有新面貌、基层组织有新活力、治理水平有新提升、服务发展有新成效。

1．壮大“钟佰均式”基层党组织带头人队伍。深入挖掘钟佰均等先进基层党组织书记的精神风范和工作方法，制定《农村基层党组织书记十佳标准》和村党组织书记管理办法，选准育优管好训强村（社区）党组织带头人。开展村干部养老保障覆盖工程，完善村居干部和社区工作者薪酬体系。2020年，全市“钟佰均式”基层党组织书记占比达到30%。（责任单位：市委组织部、政法委、农工办、党校，市公安局、民政局、人社局，各县区、功能板块）

2．实施村（社区）党群活动服务中心提档升级行动。出台村、社区阵地规范化建设意见，努力把村（社区）党群活动服务中心打造成为群众愿意来、有归属感的村社综合体、百姓会客厅、党建主阵地。持续提升园区党群工作站、商圈楼宇党群服务站运行水平，扎实推进远教站点“星级”创建。到2020年，村（社区）、园区、商圈和规上企业党群阵地实现全面规范、全面达标，远教站点标准化率达85%。（责任单位：市委组织部、农工办，市民政局、规划局，各县区、功能板块）

3．发挥基层党组织引领发展作用。实施村级集体经济培育行动，探索“支部+电商+产业”党建富民模式，到2020年，全市打造电商示范村100个、乡镇电商服务中心30个，村集体经济规模较2017年翻一番，村集体年收入水平、农民年均可支配收入水平在苏北五市领先。推广村社“一委三会”工作模式，推行街道大工委、社区大党委工作机制，构建党建引领下的多元共治新格局。（责任单位：市委组织部、农工办，市民政局、商务局，各县区、功能板块）

4．实施党支部建设整体提升工程。落实“三会一课”等基本制度，全面推行支部主题党日，打造一批“最佳党日”“精品党课”。强化典型示范，每年分行业创建20个基层党建示范点、100个特色党支部。（责任单位：市委组织部，各县区、功能板块）

5．强化党员教育管理。出台《合格党员具体行为规范和考评标准》，分类细化合格党员行为规范和不合格党员行为表现。到2020年，全市党员数量年均保持净增1.5%左右。（责任单位：市委组织部、宣传部、机关工委、教育工委，市国资委，各县区、功能板块）

（五）人才队伍提质，激发创新活力。深化人才发展体制机制改革，充分激发人才创新创业活力。到2020年，全市人才资源总量达到85万人，其中，高层次人才5万人、高技能人才16万人；人才贡献率达到40%，科技进步贡献率达到60%以上，全社会R＆D投入占GDP比例达到2.5%，打造“一带一路”沿线具有较高知名度和影响力的人才中心。

1．加强人才政治引领和政治吸纳。举办高层次人才国情研修班，实施高层次人才入党培养工程，逐步提高基层一线优秀人才在“两代表一委员”中的比例。完善党委联系服务高层次人才制度，及时向人才通报全市经济社会发展情况。（责任单位：市人才办，市人才工作领导小组相关成员单位）

2．大力实施“花果山英才计划”。推进“双招双引”工作，举办“双创英才聚港城”、中国（连云港）国际医药技术大会等活动。到2020年，新引进高端人才项目30个左右，新引进各类高层次创新创业人才不少于3000人。实施人才国际化战略，设立海外人才联络站，鼓励支持企业走出去建立“离岸创新基地”。实施“名校优生”计划，到2020年，新选聘“名校优生”300名，新引进我市产业发展急需应届毕业生4.5万名。大力实施521高层次人才培养工程、科技企业家培育工程、新型技能人才培养计划、乡土人才培养计划、社会工作人才壮大工程，到2020年新增高技能人才1.5万人、乡土人才2万人。（责任单位：市人才办，市人才工作领导小组相关成员单位）

3．筑强人才平台载体。依托国家级开发区、高新区等，配套建设、高效运行各类科技孵化器、加速器、众创空间。深度对接大院大所，联手建立产业研究院、研发中心，支持中科院能源动力研究中心建设，争取中国药科大学等在我市设立分校或研究生院，推进石化、新材料产业技术研究院建设。到2020年，建设各类创新创业平台200个。（责任单位：市人才办，市人才工作领导小组相关成员单位，各县区、功能板块）

4．着力优化人才发展生态。改进人才政策供给，落实市“人才新政20条”及配套政策。坚持人才投入优先保证，推动国有企业、高校、医院等设立人才发展专项资金。注重发挥市场在人才配置中的作用，探索对作出特殊贡献的人才予以奖补，制定允许科研人员适度兼职兼薪、离岗创业等具体办法。建立高层次人才“一站式”服务窗口，帮助解决子女入学、配偶安置等问题。（责任单位：市人才办，市人才工作领导小组相关成员单位）

（六）优化作风提效，持续正风肃纪。落实中央八项规定，始终保持党同人民群众血肉联系，厚植群众基础和磅礴力量。

1．深抓严管“四风”问题。落实中央八项规定及《实施细则》精神和省市委《具体办法》，常态化开展监督检查，坚持不懈解决“四风”突出问题。以提升执行力为重点，严肃纠正表态多调门高、行动少落实差等突出问题，确保市委市政府各项决策部署执行有力、落实到位。（责任单位：市纪委机关，机关工委）

2．严厉整治侵害群众利益问题。加强农村基层党风廉政建设，加大侵害群众利益问题的查纠力度。坚决惩治黑恶势力及其 “保护伞”，对失职失责的党委和纪委严格实行“双问责”。深化“阳光扶贫”监管系统建设，完善村务监督运行机制。（责任单位：市纪委机关）

3．健全作风建设长效机制。开设“四风”问题监督举报专区，发挥舆论监督、社会监督、群众监督作用。加强党员干部理想信念、法治、廉洁等教育，强化家风建设，努力营造向善向上向廉氛围。（责任单位：市纪委机关、机关工委）

（七）政治生态提升，保持正气充盈。坚持挺纪在前、从严执纪，构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，推动形成正气充盈的政治生态。

1．精准运用监督执纪“四种形态”。准确把握“四种形态”适用情形，综合运用纪律处分、组织处理等多种手段，实现政治效果、执纪效果和社会综合效果相统一。（责任单位：市纪委机关、市委组织部）

2．持续保持反腐高压态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，综合运用信息化手段，建设全天候检举举报平台，坚持受贿行贿一起查，持续强化不敢、知止氛围。（责任单位：市纪委机关）

3．完善党内监督体制机制。全面贯彻国家监察体制改革部署，探索监察工作运行机制，完善双重领导体制，确保监察工作顺利开展。建立健全巡察工作体制机制，确保到2020年120家巡察对象全覆盖。理顺综合派驻机构与执纪监督部门之间的关系，完善工作机制，切实提高派驻监督实效。（责任单位：市纪委机关）

中共连云港市委办公室                      2018年4月6日印发